AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GIURGIU

SERVICIUL CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU

Proiectele de mediu ale județului Giurgiu în sem I 2015

| Nr. crt. | Unitatea care propune/ beneficiar, adresa | Titlu Proiect | Perioada de imple- mentare | Loc de imple- mentare | Scop ecologic general | Populaţie deservită -estimare (nr.loc.) | Date tehnice | Activităţi propuse de proiect | Program de finanţare (Accesat/ vizat pentru accesare) | Programe, strategii, planuri de acțiune din care face parte | Buget total (RON) | Contribuţie proprie, (RON) | Cofinanţare naţională (RON) | Cofinanţare din fonduri europene (RON) | Împrumuturi externe (RON) | Alte surse de finanţare (RON) | Stadiul actual al proiectului % | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| PROIECTE FINALIZATE |
| AER |
| ENERGIE REGENERABILĂ |
|  | Montana Energy Rom | Centrala fotovoltaica de producere a energiei electrice prin conversia energiei solare | 2010-2015 | Tarla 54, Parcela 1, Com. Stănești, jud. Giurgiu | Protecția calității aerului prin producerea de energie electrică din surse regenerabile |  | 23,36 ha 1 km până la rețea |  |  | PLAM rev (3), act. nr. 6.1.1.1.1 | 29250 mii lei | 14625 mii lei (50 %)i |  |  |  | 14625 mii lei (50 %)i | Finalizat | Sistem operațional Email Montana Energy Rom din 01.07.2015 |
|  | Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Științe Biologice, Romania Parteneri: – INMA București, Romania; Consiliul Local Roata de Jos, Giurgiu, Romania; Univ. "Angel Kanchev “, Ruse; (CCIRB) | Biocombustibilii – sursa comuna de dezvoltare sustenabila a zonei de cooperare transfrontaliera | 2011-2013 | Euroregiunea Giurgiu-Ruse | Crearea unui suport pentru dezvoltarea durabila a zonei transfrontaliera Giurgiu-Ruse si creșterea avantajelor comparative si reducerea dezavantajelor prin promovarea obținerii si utilizării biocombustibililor; promovarea inovării si transferului tehnologic prin întărirea legăturii dintre cercetare si IMM–uri; stimularea cooperării interregionale pentru obținerea biocombustibililor pentru creșterea stabilității sociale si dezvoltării economice in regiune | Cca 5 mil. loc |  | În regiunea de graniță Giurgiu - Ruse vor fi efectuate studii privind obținerea materialului vegetal si al biocombustibililor, va fi creata o rețea de institute de cercetare, universități si cultivatori de material vegetal si vor fi identificați procesatori si alte entități cu preocupări în domeniu in vederea obținerii si utilizării de biocombustibili de pe ambele maluri ale Dunării. La finalul proiectului urmează sa fie realizat un portal de internet cu baze de date si materiale de promovare in domeniu. | Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 |  | 961,23373 mii euro | 20,96589 mii euro | 88,83561 mii euro | 815,31845 mii euro |  |  | Finalizat |  |
| DRUMURI |
|  | Primăria Adunații Copăceni | Modernizarea drumurilor agricole de exploatație în comuna Adunații Copăceni ,județul Giurgiu | 28.10.2010 – 28.04.2014 | Com. Adunații Copăceni | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf |  | 8 km drum |  | PNDR Măs. 125 a) "Îmbunătățiea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea agriculturii" | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.33 | 5466,4480 mii lei | 1241,18 mii lei | - | 4225,3 mii lei |  |  | Finalizat | Adr. Prim. Adunații Copăceni nr. 2288/30.03.2015 |
| SPAŢII VERZI |
|  | Primăria Ulmi | Înființare spații verzi în loc. Ulmi |  | Sat Ulmi, com. Ulmi | Asigurarea raportului locuitor/spaţiu verde în conformitate cu standardele în vigoare |  |  |  |  | PLAM rev (3), act. nr. 4.3.1.1.3 | 130 mii lei | 130 mii lei |  |  |  |  | Finalizat | Email Prim Ulmi din 13.07.2015 |
| APĂ |
| ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ |
|  | Primăria Comana | Alimentare cu apă în sistem centralizat, sat Vlad Țepeș, canalizare menajeră în sistem centralizat sat Vlad Țepeș, comuna Comana |  | Sat Vlad Țepeș | Asigurarea necesarului de apă potabilă și protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate menajere | 2432 loc |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. nr. 2.2.1.1.13 | 4422,256 mii lei |  |  |  |  |  | Finalizat |  |
|  | Apele Române ABAAV | Captarea , tratarea și distribuția apei în sat Oncești, com. Stănești |  | Sat Oncești, com. Stănești |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Finalizat | Autorizație de mediu nr. 7/05.02.2015 |
|  | Primăria Roata de Jos | Alimentare cu apă în satul Cartojani, comuna Roata de Jos | 2009-2013 | Com. Roata de Jos | Satisfacerea necesarului de apă de calitate corespunzătoare pe toată perioada anului | 1500 loc | 7 km rețea Stație de tratare | Construirea unui sistem centralizat de alimentare cu apă, ce va cuprinde foraje de adâncime, staţie de tratare şi pompare şi reţeaua de distribuţie Sistemul de alimentare cu apă propus va rezolva problemele ca: - pânza de apă freatică infestată cu nitriţi şi alţi agenţi poluanţi provenind de la gospodării individuale şi colective - debit insuficient / intermitent pe perioada mai – septembrie a anului şi în sezoanele secetoase | Fondul pentru Mediu Programul vizând protecția resurselor de apa, sisteme integrate de alimentare cu apa, stații de tratare, canalizare și stații de epurare | PLAM rev (3) act. nr. 2.2.1.1.9 | 1.544 mii lei |  |  |  |  |  | Finalizat | Adr. Prim Roata de Jos: nr. 1521/27.07.2015 |
| SOL |
| DESEURI |
|  | OMV PETROM SA – Asset IV Moesia Sud | Staţie de bioremediere – Letca Nouă, jud. Giurgiu |  | Com. Letca Nouă | Reducerea gradului de nocivitate a reziduurilor considerate ca fiind periculoase din cauza conținutului de hidrocarburi, folosind un procedeu de bioremediere |  | Concentrația medie de hidrocarburi petroliere a deșeurilor acceptată de 9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Finalizat | Analiza solicitării pentru autorizație de mediu |
| ÎMPĂDURIRI DE TERENURI DEGRADATE |
|  | Primăria Roata de Jos | Reîmpădurirea unor terenuri degradate în comuna Roata de Jos, judeţul Giurgiu | 2014 | Com. Roata de Jos | Refacerea terenurilor agricole degradate | 8477 loc | 1,5 ha, 10500 puieți |  |  | PLAM Giurgiu rev (3) act nr. 3.1.1.1.2 |  |  |  |  |  | Sponsorizare OMV PETROM S.A. și voluntariat Asociația Mai mult verde | Finalizat |  |
|  | Primăria Vânătorii Mici în parteneriat cu OMV Petrom și Asociația MAI MULT VERDE | Campionatul Plantațiilor din Țara lui Andrei |  | Sate Vânătorii Mici și Zădăriciu | Refacerea terenurilor agricole degradate | 1500 loc | 4 ha 12000 puieți | Primăria Vânătorii Mici pune la dispoziție în cadrul proiectului o suprafață de 4 ha teren degradat, în vederea plantării de puieți |  | PLAM Giurgiu rev (3) act nr. 3.1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  | Finalizat | Email Prim. Vânătorii Mici din 28.07.2015 |
| PROTECŢIA ÎMPOTRIVA CALAMITĂȚILOR NATURALE, SITUAȚII DE URGENȚĂ |
|  | AN Apele Române ABAAV –jud. Giurgiu | Amenajare râu Argeş pentru apărare împotriva inundaţiilor în zona localităţilor Popa Nae- Găiseni | 2011-2014 | Popa Nae – Com. Găiseni | Apărare împotriva inundațiilor | 5457 loc | Suprafețe domeniu public aflate în administr. AN “Apele Romane” Apărări de mal 1,8 Km Refacere dig 0,9 Km | Lucrări de: Apărări de mal Îndiguiri | Cred. extern acordat de BCDE cofinanțare de la stat proiect F/P 1579 Lucrare aprobata prin HG 446/16.05.2007 | PLAM Giurgiu rev (3) act nr. 7.1.1.1.3 | 8.269 mii lei |  |  |  | 8.269 mii lei, din care până în prezent 6391 mii lei (BDCE + Bugetul de stat |  | Finalizat | Adr. SGA nr. 1931/26.02.2015 |
|  | AN Apele Române ABAAV –jud. Giurgiu | Mărirea gradului de siguranţă în exploatare a barajului Mihăileşti | 2007-2014 funcţie de fondurile alocate | Oraș Mihăileşti | Apărare împotriva inundaţiilor | Mihăileşti 7240 loc | Suprafețe domeniu public aflate în administrarea AN ”Apele Române! | Reabilitare echipamente hidromecanice şi electrice automatizate Completare terasament dig mal stâng Refacere apărare mal drept Lucrări de reparaţii, consolidări şi reamenajări ale unor construcţii deja existente şi lucrări noi de alimentare cu apă potabilă: reabilitare baraj extindere cabină barajist-culee mal stâng reţele şi instalaţii exterioare reparaţii la digurile de contur ale acumulării, sistemul MC la barajul deversor şi digurile acumulării, regularizare, devieri locale | Fondul Naţional de Dezvoltare | PLAM Giurgiu rev (3) act nr. 7.1.1.1.6 | 12.774 mii lei |  | 12.774 mii lei din care, până în prezent, 12.055,66 mii lei din Bugetul de stat și Fondul pentru Mediu |  |  |  | Finalizat | Adr. SGA nr. 6838/24.07.2015 |
| PROIECTE ÎN DERULARE |
| PROTECȚIA AERULUI |
| ENERGIE REGENERABILA |
|  | Primăria mun. Giurgiu | Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, mun. Giurgiu, ansamblul 1 | 2015 | Mun. Giurgiu | Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, mun. Giurgiu | Cca 501 locatari | Lucrări de reabilitare termică în blocurile A5, U2, U30, F40, și 32 din cartierul Policlinică |  | POR 2007-2013 AP 1, DMI 1.2 |  | 2780,06362 mii lei | 1012,92465 mii lei | 273,48965 mii lei | 1245,89732 mii lei FEDR |  |  | În derulare 2% | Au fost semnate contracte pentru: Servicii, publicitate, consultanță, dirigenție de șantier |
|  | Primăria mun. Giurgiu | Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, mun. Giurgiu, ansamblul 2 | 2015 | Mun. Giurgiu | Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, mun. Giurgiu | Cca 540 locatari | Lucrări de reabilitare termică în blocurile C2, R,T, S, din cartierul Policlinică |  | POR 2007-2013 AP 1, DMI 1.2 |  | 2214,48168 mii lei | 792,1411 mii lei | 213,87812 mi lei | 974,33366 mii lei FEDR |  |  | În derulare 2% | Au fost semnate contracte pentru: Servicii, publicitate, consultanță, dirigenție de șantier |
|  | SC SURAKI SA | Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi – Parcul Eolian Suraki - Răsuceni | 2015 | Com. Răsuceni | Utilizarea energiei eoliene în scopul producerii de energie electrică |  | Turbină eoliană 25 MW funcţională |  | POS CCE | PLAM Giurgiu rev (3), act nr. 6.1.1.1.2 | 1000 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 5 % | Proiect stagnat din lipsă de fonduri |
| GAZE NATURALE |
|  | Primăria Cosoba | Introducere gaze naturale în comuna Cosoba | 2008-2016 | Com. Cosoba | Reducerea poluării aerului cu noxe rezultate din arderea combustibililor solizi și lichizi | 2600 loc | 12,5 km |  | Lucrare concesionată | PLAM Giurgiu rev (3), act nr. 4.2.1.1.1 |  |  |  |  |  |  | În derulare 85% | Adr. Prim. Cosoba 1888/ 07.07.2015 |
|  | Primăria Floresti-Stoenesti | Extindere rețea de gaze în comuna Floresti-Stoenesti | 2013 | Com. Floresti-Stoenesti | Reducerea poluării aerului cu noxe rezultate din arderea de combustibilil solizi și lichizi | 225 loc | 5,409 km |  |  | PLAM Giurgiu rev (3), act nr. 4.2.1.1.2 | 356,068 mii lei | 356,068 mii lei |  |  |  |  | În derulare 95% | Adr. prim. Florești-Stoenești nr. 1122/24.02.2015 |
|  | Primăria Izvoarele | Înființare distribuție gaze naturale în com. Izvoarele |  | Com. izvoarele | Reducerea poluării aerului prin înlocuirea combustibililor solizi cu gaze naturale | 3804 loc |  |  |  | PLAM Giurgiu rev (3), act nr. 4.2.1.1.2 | 13114,4 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare | Adr. Prim Izvoarele nr. 3342/ 09.07.2015 |
| DRUMURI |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Modernizare DJ 151 E limita jud. Dâmboviţa-Trestieni km 4+340-9+835;5,495 km | 06.10.2009-2013 | sat. Trestieni, Cosoba, Ulmi | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 10429 loc | 5,495 km drum de modernizat |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3), act nr. 4.1.1.1.2 | 3286,290 mii lei | 250,950 mii lei, din care, până în prezent, 35,480 mii lei | 3.035,340 mii lei, Până în prezent 1143 mii lei |  |  |  | În derulare 37,56% | Adr. CJ Giurgiu nr.9916/03.07.2015 Sistare lucrări din lipsă de fonduri |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Reabilitare DJ401 A Palanca-Stoenești, km 50+000-55+050,5,050 km | 2012-2013 | Com. Florești Stoenești | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 14687 loc | 5,113 km drum de reabilitat | Întocmire documentație tehnico-economică faza PT+DE Execuție Lucrări | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3), act nr. 4.1.1.1.3 | 7339,120 mii lei | 4366,850 mii lei, din care, până în prezent, 3591,74 mii lei | 2972,270 mii lei, Până în prezent 1.698,442 mii lei |  |  |  | În derulare 80% | Adr. CJ Giurgiu nr.9916/03.07.2015 |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Modernizare DJ 404, Limită jud. Dâmbovița-Drăgăneasca -Florești Stoenești km 6+600-13+327, 6,73 km | 2012-2013 | Com. Florești—Stoenești și Ulmi | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 16991 loc | 5,674 km drum de reabilitat | Întocmire documentație tehnico-economică faza PT+DE Execuție Lucrări | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3), act nr. 4.1.1.1.4 | 9725,870 mii lei | 4120,530 mii lei Până în prezent, 3051,680 mii lei | 5605,340 mii lei, Până în prezent 0 lei |  |  |  | În derulare 35% | Adr. CJ Giurgiu nr.9916/03.07.2015 |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Reabilitare și modernizare DJ 411. Limită cu jud. Călăraşi Hotarele – Isvoarele – Teius – Mironeşti – Comana – Budeni – Brăniştari - Călugăreni -Crânguri – Singureni – Iepureşti – Bulbucata – Podul Doamnei – Clejani (DN 61) | 2011-2015 | Judeţul Giurgiu limită cu Jud. Călăraşi Hotarele – Isvoarele – Teius – Mironeşti – Comana – Budeni – Brăniştari- Călugăreni- Crânguri – Singureni – Iepureşti – Bulbucata – Podul Doamnei – Clejani (DN 61) | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 27398 loc | Lungime 46,26 km, lăţime 6,5 m din care 2*0,75m categorie de importanţă C clasa tehnică IV | Managementul proiectului Monitorizarea şi evaluarea proiectului Conferinţă de lansare a proiectului Organizare proceduri de achiziție servicii de publicitate dirigenţie de şantier şi de audit Publicitatea proiectului Organizare proceduri de achiziție lucrări Executarea lucrărilor Recepţie la terminarea lucrărilor Conferinţa de încheiere a proiectului Auditul proiectului | POR 2007-2013 Axa 2, DMI 2.1 | PLAM rev (3) , act nr.4.1.1.1.5 | 109.216,1905 mii lei | 23.022,83005 mii lei | 10.114,52698 mii lei | 76.078,83345 mii lei Până în prezent, 35490 mii lei |  |  | În derulare 75,85% | Adr. CJ Giurgiu nr.9916/03.07.2015 |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Modernizare DJ 412 Prundu - Colibaşi, km.0+000-9+000, km 12+000-13+858, 10,858 km | 25.09.2009-2014 | com. Prundu, Gostinari , Comana, Colibaşi | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 17771 | 9,912 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) , act nr.4.1.1.1.6 | 22169,920 mii lei | 2433,390 mii lei, Până în prezent, 882,860 mii lei | 19736,530 mii lei, Pana in prezent 8848,607 mii lei |  |  |  | În derulare 47,3% | Adr. CJ Giurgiu nr.9916/03.07.2015 |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Modernizare DJ 412 B Neajlov-Sterea DN 61, km 9+550-12+550, 3 km | Data începerii 05.11.2009 | Com. Clejani, sat Sterea | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 3809 | 4,4 km drum de reabilitat |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) , act nr.4.1.1.1.7 | 2236,030 mii lei | 292,880 mii lei, Până în prezent, 20,450 mii lei | 1943,150 mii lei, Pana in prezent 701,85 mii lei |  |  |  | În derulare 37,20% | Adr. CJ Giurgiu nr.9916/03.07.2015 Sistare lucrări din lipsă de fonduri |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Reabilitare și modernizare DJ412C Uiești - Goleasca – DJ 601, km 17+436-21+936, 4,5 km | 2010-2012 | Com. Bucșani | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 6648 | 4,5 km drum de reabilitat |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) , act nr.4.1.1.1.33 | 6912.240 mii lei | 492,010 mii lei, Până în prezent, 36,93 mii lei | 6420,230 mii lei, Până în prezent, 1369,990 mii lei |  |  |  | În derulare 26,9% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 Adr. CJ Giurgiu nr.9916/03.07.2015 |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Modernizare DJ 412 D Bucșani-Malu Spart, km 0+000-7+820, 7,82 km | Data începerii 2011 | Orașul Bolintin Vale și com. Bucșani | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 7106 | 7,800 km drum |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) , act nr. 4.1.1.1.8 | 10.423,020 mii lei | 1424,240 mii lei Până în prezent, 79,500 mii lei | 10343,520 mii lei |  |  |  | În derulare 0,7% | Adr. CJ Giurgiu nr.9916/03.07.2015 Sistare lucrări din lipsă de fonduri |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Modernizare DC 121, Slobozia –DJ 504 | 06.10.2009-2013 | Com. Slobozia | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze |  | 5,000 km drum | Întocmire documentație tehnico-economică faza PT+DE |  | PLAM rev (3) , act nr. 4.1.1.1.33 | 5.752,44385 mii lei | 5.752,44385 mii lei |  |  |  |  | În derulare 1% | Sistare lucrări din lipsă de fonduri |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Reabilitarea și modernizarea traseu rutier Gogoșari-Drăghiceanu-Izvoru-DJ504, 9,087 km și DJ 504 Giurgiu-Vieru, 3,1 km | 14.08.2014-31.12.2015 | Mun. Giurgiu, com. Stănești, Gogoșari, Putineiu | Reducerea poluării aerului prin reducerea emisiilor de gaze | 68814 loc | 12,187 km | Activităţi pregătitoare Administrarea , monitorizarea şi evaluarea proiectului Informare şi publicitate proiect Organizarea procedurilor de achiziţie publică Actualizarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie Realizarea lucrărilor de construcţii Supervizarea lucrărilor (dirigenţia de şantier) Auditul proiectului | Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.33 | 4915,01254 mii euro | 124,84132 mii euro | 38,95163 mii euro | 4.151,21959 mii euro |  |  | În derulare 3% | Adr. CJ Giurgiu nr.9916/03.07.2015 |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Modernizare DJ 601 Bolintin Deal-Bolintin Vale-Malu Spart , km 9+500-12+500,13+000-21+000, 11,000 km | 2012-2013 | Orașul Bolintin Vale și com. Bolintin Deal | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 18850 loc | 11,000 km drum de reabilitat | Întocmire documentație tehnico-economică, execuție lucrări | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) , act nr.4.1.1.1.33 | 15511,320 mii lei | 1093,700 mii lei, din care, până la data raportării 98,876 mii lei | 14.417,620 mii lei, din care până în prezent 35,24 mii lei |  |  |  | În derulare 7% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 Adr. CJ Giurgiu nr.2058/16.02.2015 |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Modernizare DJ 601 D Letca Veche –Limită jud. Teleorman | 2012-2013 | Com. Letca Nouă | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze |  | 2,060 km drum | Întocmire documentație tehnico-economică faza PT+DE Execuție Lucrări |  | PLAM rev (3) , act nr.4.1.1.1.33 | 2.802,0207 mii lei | 2.802,0207 mii lei |  |  |  |  | În derulare 3% | Sistare lucrări din lipsă de fonduri |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Reabilitare și modernizare DJ 603: Naipu - Schitu - Mirău – Stoenești – Ianculeşti – Uzunu – Mihai Bravu – Comana (DJ 411) | 01.04.2013-01.06.2015 | Localitățile Naipu, - Schitu - Mirău – Stoenești – Ianculeşti – Uzunu – Mihai Bravu – Comana | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 25844 loc | Reabilitare și modernizare DJ 603 cu o lungime de 36,222 km drum județean și 0,100 km pod nou construit peste râul Câlniștea | Administrarea, monitorizarea și evaluarea proiectului; Promovarea și publicitatea proiectului; Supravegherea lucrărilor de construire; Lucrări de reabilitare și modernizare; Auditul financiar al proiectului | POR | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.1 | 75119,84108 mii lei | 16174,5806 mii lei Până în prezent 565,90907 mii lei | 6917,04585 mii lei Până în prezent 171,73519 mii lei | 52028,21463 mii lei Până în prezent 1291,74727 mii lei |  |  | În derulare 1% | Adr. CJ Giurgiu nr.9916/03.07.2015 |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Reabilitare și modernizare DJ 611 Roata de Jos – Sadina -Cartojani-Limită jud. Teleorman | 2012-2013 | Com. Roata de Jos | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 8296 | 5,180 km drum de reabilitat | Întocmire documentație tehnico-economică faza PT+DE Execuție Lucrări | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.33 | 7273,810 mii lei | 2355,250 mii lei din care, până la data raportării 1576,730 mii lei | 4918,560 mii lei din care, până la data raportării 3224890 mii lei |  |  |  | În derulare 63% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 Adr. CJ Giurgiu nr.2058/16.02.2015 |
|  | Primăria Băneasa | Reabilitare drum comunal DC 88 Com Băneasa |  | Com. Băneasa | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf | 4000 loc | 4,2 km |  | OUG 28/2013 | cod PNAPM GL5URR3P022redirecționată către PLAM rev (3) , act. nr. 4.1.1.1.10 | 5200,400 mii lei |  | 4.481,899 mii lei, din care, până în prezent, 800 mii lei |  |  |  | În derulare 70% | Fax Prim. Băneasa din 07.07.2015 |
|  | Primăria Bucșani | Modernizare drumuri de interes local în comuna Bucșani, județul Giurgiu |  | Com. Bucșani | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf | 6648 loc |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.33 | 5490,5 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 7,65% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Buturugeni | Drum de exploatare N 125 | 2013-2014 | Com. Buturugeni | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf | 3980 loc | 10 km |  | PNDR | PLAM rev (3), act. nr 4.1.1.1.11 | 5.067,11 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 2% | Licitație în derulare |
|  | Primăria Buturugeni | Modernizare DC 134 Buturugeni - Pădureni | 2015 | Com. Buturugeni | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf | 3980 loc | 4,2 km drum |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. nr 4.1.1.1.12 | 7290,0 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 18% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Călugăreni | Modernizare drumuri de interes local în comuna Călugăreni cu satele Hulubeşti, Uzunu şi Brăniştari, jud. Giurgiu |  | Com. Călugăreni cu sate Hulubeşti Uzunu şi Brăniştari | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 6148 loc | 2,904 km |  |  | PLAM rev (3) , act nr. 4.1.1.1.33 | 2613,232 mii lei |  |  | 981,739 mii lei |  |  | În derulare 38% | Fax Prim. Călugăreni din 12.07.2015 |
|  | Primăria Clejani | Modernizare drumuri de interes local în com. Clejani | 2016 | Com. Clejani | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf | 3383 loc | 20 km drum modernizat |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. nr 4.1.1.1.13 | 4523,4 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 9,2% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Colibași | Modernizare centura ocolitoare în comuna Colibași, județul Giurgiu | 2013-2015 | Com. Colibași | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 3430 loc | 2,810 km |  | OUG 28/2013 | PNAPM GL5URR3P019 PLAM rev (3), act. nr 4.1.1.1.33 | 5787,650 mii lei | 5787,650 mii lei |  |  |  |  | În derulare 80% | Adr. prim Colibași nr.5339/16.07.2015 |
|  | Primăria Colibași | Modernizare drumuri de exploatare în com. Colibași, jud. Giurgiu | 2013-2015 | Com. Colibași | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 3430 loc | 38,7 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. nr 4.1.1.1.16 | 21823,083 mii lei | 17577 mii lei | 21805,508 mii lei |  |  |  | În derulare 4,25% | Adr. prim Colibași nr.5339/16.07.2015 |
|  | Primăria Colibași | Modernizare drumuri de interes local | 2014 | Com. Colibași | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 3430 loc | 0,925 km |  | PNDR Masura 322 | PLAM rev (3), act. nr 4.1.1.1.33 | 1067,043 mii lei | 241,885 |  | 825,158 mii lei |  |  | În derulare 40% | Adr. prim Colibași nr.5339/16.07.2015 |
|  | Primăria Colibași | Modernizare drumuri de interes local DL 86/1 tronson III | 2014 | Com. Colibași | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 3430 loc | 1,83 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. nr 4.1.1.1.33 | 2821,322 mii lei | 103,624 mii lei, din care, până în prezent, 37,2 mii lei | 2717,698 mii lei, , din care, până în prezent, 50,278 mii lei |  |  |  | În derulare 3,32% | Adr. prim Colibași nr.5339/16.07.2015 |
|  | Primăria Colibași | Modernizare străzi (modificat ”drumuri”) în com. Colibași, jud. Giurgiu |  | Com. Colibași | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf | 3430 loc | 2,02261 km |  | PNDR Masura 322 | PNAPM , cod GL5URR3P011r, redirecționat către PLAM rev(3) , act. Nr 4.1.1.1.14 | 1107,924 mii lei | 218,449 mii lei |  | 889,475 mii lei |  |  | În derulare 90 % | Adr. prim Colibași nr.5339/16.07.2015 |
|  | Primăria Colibași | Modernizare drumuri de exploatare în com. Colibași, sat Câmpurelu, jud. Giurgiu | 2015 | Sat Câmpurelu, Com. Colibaşi | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf | 3430 loc | 12,5 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. Nr 4.1.1.1.15 | 7463,608 mii lei | 10,323 mii lei | 7453,285 mii lei |  |  |  | În derulare 10% | Semnat contract lucrări. Acestea se vor efectua în funcție de alocările bugetare Acord de mediu – etapa de încadrare Adr. prim Colibași nr.5339/16.07.2015 |
|  | Primăria Colibași | Modernizare drumuri de interes local sat Colibași și sat Cîmpurelu |  | Com. Colibași, sat Colibași și sat Cîmpurelu | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor | 3426 loc | 2,8448 km |  | OUG 28/2013 | Propunere pentru PNAPM , redirecționată- cod GL5URR3P010 | 2026,883 mii lei | 209,776 mii lei din care, până în prezent, 68,2 mii lei | 1817,107 mii lei din care, până în prezent, 30 mii lei |  |  |  | În derulare 19,2% | SF Adr. prim Colibași nr.5339/16.07.2015 |
|  | Primăria Comana | Modernizare drumuri de interes local în comunitatea de romi, sat Comana, com. Comana | 2014-2015 | Sat Comana, Com. Comana | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf | 2023 loc | 3 km |  | PNDR | PLAM rev (3), act. nr 4.1.1.1.33 | 1067,117 mii lei | 215,761 mii lei |  | 851,356 mii lei |  |  | În derulare 80% | Adr Prim. Comana nr. 4748/25.06.2015 |
|  | Primăria Comana | Modernizare drumuri de interes local, sat Budeni, com. Comana, jud. Giurgiu | 2014-2015 | Sat Budeni, com. Comana | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 908 loc | 3 km |  | PNDR | PLAM rev (3), act. Nr. 4.1.1.1.33 | 1.102,993 mii lei | 227,357 mii lei |  | 875,618 mii lei |  |  | În derulare 98% | Adr Prim. Comana nr. 4748/25.06.2015 |
|  | Primăria Comana | Modernizare drumuri de interes local, sat Vlad Țepeș, com. Comana, jud. Giurgiu | 2015 | Sat Vlad Țepeș, com. Comana | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 1979 loc | 16 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. Nr. 4.1.1.1.33 | 11.205,113 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 2% | Adr Prim. Comana nr. 4748/25.06.2015 |
|  | Primăria Cosoba | Modernizare drum comunal DC 144 | 2013-2020 | Com. Cosoba | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf | 2600 loc | 6,4 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. Nr. 4.1.1.1.18 | 4500 mii lei |  | 1500 mii lei |  |  |  | În derulare 10% | Acord de mediu – etapa de încadrare Adr. prim Cosoba nr. 1888/ 07.07.2015 |
|  | Primăria Crevedia Mare | Modernizare drumuri stradale comuna Crevedia Mare | 2013-2017 | Com. Crevedia Mare | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf | 3694 loc | 8,78 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. Nr. 4.1.1.1.33 | 11362,61 mii lei | 1067,698 mii lei Până în prezent 28,580 mii lei | 10294,912 mii lei Până în prezent 3030 mii lei |  |  |  | În derulare 30% | Adr . Prim. Crevedia Mare nr. 640/17.02.2015 și fax din 07.07.2015 Stagnare din lipsă fonduri |
|  | Primăria Crevedia Mare | Reabilitare străzi principale în com. Crevedia Mare | 2009- | Crevedia Mică şi Sfântu Gheorghe | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf | 1422 loc | 1,245 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) , act nr..4.1.1.1.19 | 546,420 mii lei | 59,5 mii lei, Până în prezent 4,00 mii lei | 486,92 mii lei, Până în prezent 202,92 mii lei | - | - |  | În derulare 42% | Revenire la fax din 07.07.2015 |
|  | Primăria Frătești | Construire drum comunal DC 116 | 2009-2012 | Sate Frăteşti, Bălănoaia, Cetatea | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf | 1400 loc | 3,6 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. Nr. 4.1.1.1.21 | 2313,0 mii lei | 138 mii lei | 1058 mii lei |  |  |  | În derulare 67% | Adr. Prim Frătești nr. 486/22.01.2015 |
|  | Primăria Găujani | Modernizare drumuri comunale și stradale în satele Cetăţuia, Găujani și Pietrişu |  | Sate Cetăţuia, Găujani și Pietrişu com. Găujani | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf | 2500 loc | 9,529 km (sat Găujani-5153 m, sat Pietrișu-3299 m, sat Cetățuia-1077 m) |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. Nr. 4.1.1.1.33 | 9558,0 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 2% | Email Prim Găujani din 03.02.2015 și din 13.07.2015 Motivul actualizării: modificarea lungimilor drumurilor ce urmeaza a fi reabilitate Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Ghimpați | Modernizare drumuri de interes local, sat Copaciu, comuna Ghimpați, jud. Giurgiu. |  | Sat Copaciu, com. Ghimpați | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 6064 loc | 5,6 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) , act nr. 4.1.1.1.33 | 4481,394 mii lei | 200,495 mii lei | 4280,899 mii lei |  |  |  | În derulare 5% | Email Prim. Ghimpați- din 30.07.2015 Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Gostinari | Modernizare prin asfaltare a drumurilor comunale în satele Gostinari și Mironești, comuna Gostinari, județul Giurgiu |  | Satele Gostinari și Mironești, com. Gostinari | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf |  |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. Nr. 4.1.1.1.33 | 13275,718 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 6,5% | Adr. Prim. Gostinari 195/19.01.2015 |
|  | Primăria Gostinu | Modernizarea drumurilor locale în comuna Gostinu, județul Giurgiu |  | Com. Gostinu | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf |  |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. Nr. 4.1.1.1.33 | 1764,66 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 8,7% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Grădinari | Modernizare drumuri de interes local în comuna Grădinari cu satele Tântava, Zorile și Grădinari | 2012 | Com. Grădinari, satele Tântava, Zorile | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf |  |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. Nr. 4.1.1.1.33 | 10100,59 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 18% |  |
|  | Primăria Greaca | DC 89 Greaca - Puţu Greci |  | Com. Greaca | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf |  |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. Nr. 4.1.1.1.33 | 1822,0 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 63,3% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Herăști | Modernizare drumuri comunale DC 84, DS 519, DS 1072, DS 900, DS 731, DS 730 | 2010- 2013 | Com. Herăşti Sat Herăști şi Miloşeşti | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf | 2400 loc | 3,9 km | Scarificare pietruire existentă, execuţia rigolelor betonate, realizare îmbrăcăminte rutieră, bituminoasă | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act nr..4.1.1.1.22 | 4160,000 mii lei | 2972,919 mii lei |  |  |  |  | În derulare 80% | Adr. Prim. Herăști nr. 2689/03.07.2015 Acord de mediu nr 9387 / 28.11.2008 |
|  | Primăria Izvoarele | Îmbrăcăminte bituminoasă pe DC 109 Valea Bujorului -Petru Rareș-Naipu |  | Com. Izvoarele | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf | 670 loc | 5,56 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. Nr. 4.1.1.1.33 | 1409,2 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 18.57% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 Adr. Prim Izvoarele nr. 1124/06.03.2015 |
|  | Primăria Letca Nouă | Modernizare drumuri comunale în comuna Letca Nouă, sate Letca Nouă și Letca Veche |  | Com. Letca Nouă satele Letca Nouă, Letca Veche | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf | 1200 loc | 5,6 km +4.7 km= 10,3 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. Nr. 4.1.1.1.33 | 6344,891 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 50% | Email Prim. Letca Nouă 06.07.2015 |
|  | Primăria Letca Nouă | Modernizare drumuri comunale în comuna Letca Nouă (DC 142) |  | Com. Letca Nouă satele Letca Nouă, Letca Veche, Milcovățu | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf | 3800 loc | 3,3 km |  | Buget local | PNAPM cod GL5URR3P018 redirecționat către PLAM rev (3)- act nr..4.1.1.1.33 |  |  |  |  |  |  | În derulare 80% | Email Prim. Letca Nouă 06.07.2015 Acord de mediu - Etapa de încadrare |
|  | Primăria Malu | Modernizare drumuri comunale și străzi |  | Com. Malu | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf | 2500 loc | 11 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act nr..4.1.1.1.25 | 8.694,445 mii lei | 5,0 mii lei | 8.689,445 mii lei |  |  |  | În derulare 5% | Licitație SEAP Acord de mediu – etapa de încadrare Email Prim Malu din 26.06.2015 |
|  | Primăria Mihai Bravu | Modernizare drumuri de interes local în com. Mihai Bravu, jud. Giurgiu |  | Com. Mihai Bravu | Protecția calității aerului împotriva poluării cu particule de praf | 2400 loc | 10,81 km | Lucrări de asfaltare | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act nr..4.1.1.1.26 | 7.834,57 mii lei |  | 7.834,57 mii lei |  |  |  | În derulare 20% | Licitație organizată în condițiile legii Email Mihai Bravu din 23.02.2015 |
|  | Primăria Mîrșa | Reabilitare sistem stradal în comuna Mîrșa |  | Com. Mîrșa | Protecția calității aerului împotriva poluării cu particule de praf | 2992 loc | 11,3 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act nr..4.1.1.1.33 | 14410 mii lei |  | 14410 mii lei |  |  |  | În derulare 2% | Semnat contract de finanțare Adr Prim. Mîrşa nr. 2496/07.07.2015 |
|  | Primăria Ogrezeni | Modernizare drumuri locale com. Ogrezeni |  | Com. Ogrezeni | Protecția calității aerului împotriva poluării cu particule de praf |  |  |  |  | PLAM rev (3), act nr..4.1.1.1.27 |  | Până în prezent 715,357 mii lei |  |  |  |  | În derulare 37% |  |
|  | Primăria Oinacu | Modernizare drumuri de interes local Com Oinacu |  | Com. Oinacu | Protecția calității aerului împotriva poluării cu particule de praf | 900 | 10,93 km |  | PNDR | PLAM rev (3), act nr..4.1.1.1.33 | 135,755 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 50% | SF Adresa prim. Oinacu nr. 1046/26.02.2015 |
|  | Primăria Roata de Jos | Modernizare drumuri de interes local |  | Com. Roata de Jos | Protecția calității aerului împotriva poluării cu particule de praf |  | 14 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act nr..4.1.1.1.28 | 11396,249 mii lei | 100 mii lei din care până în prezent 11,381 mii lei | 11296,249 mii lei din care până în prezent 7587,305mii lei |  |  |  | În derulare 85% | Adr. Prim Roata de Jos: nr. 1521/27.07.2015 |
|  | Primăria Schitu | Modernizare drum de interes local în comuna Schitu, jud. Giurgiu (DC 108) |  | Com. Schitu | Protecția calității aerului împotriva poluării cu particule de praf |  |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act nr..4.1.1.1.33 | 3042,080 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 58% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Singureni | Modernizare drumuri comunale și stradale în comuna Singureni, județul Giurgiu |  | Com. Singureni | Protecția calității aerului împotriva poluării cu particule de praf |  | 7 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act nr..4.1.1.1.33 | 7007,910 mii lei |  | 2518,089 mii lei |  |  |  | În derulare 39% | Adr Prim Singureni nr.3229/14.07.2015 |
|  | Primăria Stoenești | Modernizare drumuri comunale |  | Com. Stoenești | Protecția calității aerului împotriva poluării cu particule de praf | 2526 loc | 9,4 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act nr.. 4.1.1.1.29 | 6700 mii lei |  | 1900 mii lei |  |  |  | În derulare 29% | Adr. Prim. Stoeneşti nr. 2645/08.07.2015 |
|  | Primăria Toporu | Îmbunătăţirea reţelei de drumuri comunale şi de interes local, Toporu şi Tomuleşti DC 23 | 2010-2014 | Com. Toporu | Protecția calității aerului împotriva poluării cu particule de praf |  | 5,15 km km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act nr.. 4.1.1.1.30 | 5851,0 mii lei | 5,55721 mii lei | Până în prezent, 124,1 mii lei |  |  |  | În derulare 7,6% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Toporu | Modernizarea structurii rutiere a părții carosabile pentru străzile de interes local din comuna Toporu |  | Sate Toporu și Tomulești, com. Toporu | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 2400 loc | 14 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act nr.. 4.1.1.1.30 | 13037,62 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 7,6% | Acord de mediu-Etapa de încadrare http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Ulmi | Modernizare drumuri de interes local, DC 54 şi DC 147 | 2010 - 2011 | Ulmi, Trestieni, Căscioarele, Drăgăneasca, Ghionea | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf | 7568 | DC 54 L = 2,896km DC 147 L = 0,804 Km Total = 3,7 Km | Asfaltare drumuri | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act nr.. 4.1.1.1.31 | 7729,978 mii lei |  | - | - | - |  | În derulare 92% | E-mail PLAM Prim Ulmi din 13.07.2015 |
|  | Primăria Vărăști | Modernizare drumuri de interes local în comuna Vărăști, jud. Giurgiu | 17.02.2014-30.09.2015 | Com. Vărăști, sate Vărăști și Dobreni | Protecția calității aerului împotriva poluării cu particule de praf | 6088 loc | 10,250 km | Îmbrăcare străzi | PNDR | PLAM rev (3), act nr..4.1.1.1.33 | 1082,577 mii lei | 220,276 mii lei |  | 862,301 mii lei |  |  | În derulare 90% | Adr.Prim. Vărăști nr. 24098/08.07.2015 |
|  | Primăria Vărăști | Modernizare drumuri de interes local comuna Vărăști, jud. Giurgiu | 08.05.2014 – 30.09.2014 | Com. Vărăști sate Vărăști și Dobreni | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf | 6088 | 1921,97 m | Îmbrăcare străzi | PNDR | PLAM rev (3), act nr..4.1.1.1.33 | 1118,887 mii lei | 236,574 mii lei |  | 882,303 mii lei |  |  | În derulare 70% | Adr.Prim. Vărăști nr. 4509/08.07.2015 |
|  | Primăria Vânătorii Mici | Lucrări de modernizare drum de legătură între satele Vânătorii Mici şi Poiana lui Stângă | 2010 | Sate Vânătorii Mici Poiana lui Stângă | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf | 1500 loc | L=2,6km L=6m | Aşternere covor mixturi asfaltice | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act nr.. 4.1.1.1.32 | 3202,84 mii lei | 273,41 mii lei | 2926,9 mii lei Până în prezent, 544,62 mii lei |  |  |  | În derulare 32% | Email Prim. Vânătorii Mici din 28.07.2015 http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Vedea | Modernizare străzi în comuna Vedea | 2014 | Com. Vedea | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf | 2987 loc | 8,134 km |  | PNDL | PLAM rev (3), act nr..4.1.1.1.33 | 8979,501 mii lei | 327,749 mii lei | 8661,792 mii lei |  |  |  | În derulare 2% | Licitație publică Acord de mediu-etapa de încadrare |
| SPATII VERZI |
|  | Primăria Vedea | „Amenajare parc Grădina Neamţului Com Vedea” | 2012-2013 | Com. Vedea | Îmbunătăţirea calităţii aerului prin reţinerea prafului şi diminuarea zgomotului | 2987 loc | 1337 mp | Dezvoltarea şi modernizarea a 24000 mp spaţiu verde în com. Vedea prin infiinţarea de 3 parcuri dotate cu bănci, topogane, leagane, balansoare, alei, extindere retea electrica pentru iluminatul public a parcului. | Fondul pentru Mediu Programul Naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi | PLAM rev (3), acț. nr. 4.3.1.1.1 | 880 mii lei | 80 mii lei | 800 mii lei |  |  |  | În derulare 2% | Licitație publică |
| APĂ |
| POLUARE APE CU DEȘEURI DE LA NAVE |
|  | CN APDF SA Giurgiu | Sistem unitar de preluare şi prelucrare a reziduurilor de la nave şi intervenţie în caz de poluare pe sectorul românesc al Dunării administrat de CN APDF SA Giurgiu | 02.05.2012-31.12.2015 | Cernavodă, Călărași, Giurgiu, Drobeta Turnu Severin | Reducerea poluării apelor Dunării Instituirea unui sistem durabil şi rentabil pentru colectarea deşeurilor de pe navele de transport pe apele interioare | 5104,5 mii loc | 4 nave colectoare multifuncționale 3 pontoane de acostare 3 instalații tratare apă de santină 3 instalații tratare ape menajere 30 containere stocare deșeuri 3 stații prelucrare deșeuri 2348 mp platforme betonate | Investiţii constând în instalaţii fixe şi mobile de preluare, colectare şi depozitare a deşeurilor de la nave. Amenajarea de spaţii pe platformele staţiilor, dotate cu containere speciale pentru colectarea şi depozitarea temporară a deşeurilor solide (menajere, hârtie, plastic, ambalaje, acumulatori uzaţi, filtre, textile, metal, etc.) şi rezervoare de stocare a apelor contaminate cu hidrocarburi dotate cu pompe de preluare a reziduurilor de la nave. | POS Transporturi | PLAM rev (3), act.nr. 1.2.1.1.1. | 43.847,353 mii lei | - | 13.728,831 mii lei, | 30.118,523 mii lei |  |  | În derulare 99% | Fax APDFdin 06.07.2015 |
| POLUARE INDUSTRIALA APE |
|  | SC PARC TEHNOLOGIC și INDUSTRIAL GIURGIU NORD SA | Modernizarea stației de epurare | 2014-2018 | PTIGN Mun Giurgiu | Reducerea gradului de poluare a apelor uzate evacuate în canalizarea orășenească și implicit a poluării fluviului Dunărea | 25 de agenți economici 1600 salariați | Dotări cu turbosuflante, aparate |  |  | PLAM Giurgiu rev (3) Act. Nr. 1.1.1.1.1 | 300 mii lei | Până în prezent, 70 mii lei |  |  |  |  | În derulare 23,3% | Adr.SC Parc Tehnologic Industrial Giurgiu Nord S.A nr.236/07.07.2015 |
|  | SC PARC TEHNOLOGIC și INDUSTRIAL GIURGIU NORD SA | Dotarea cu aparatură modernă a laboratorului de analize | 2013-2015 | PTIGN Mun Giurgiu | Protecția calității apelor prin efectuarea de analize rapide, cu precizie mare |  | Aparatură modernă de laborator |  |  | PLAM Giurgiu rev (3) Act. Nr. 1.1.1.1.2 | 150 mii lei | 150 mii lei, din care, până în prezent, 40 mii lei |  |  |  |  | În derulare 26,6% | Adr.SC Parc Tehnologic Industrial Giurgiu Nord S.A nr.236/07.07.2015 |
|  | SC PARC TEHNOLOGIC și INDUSTRIAL GIURGIU NORD SA | Înlocuirea conductelor din fier și fontă cu cele din polipropilenă | 2014-2018 | PTIGN Mun Giurgiu | Reducerea poluării apei | 25 de agenți economici 1600 salariați | 8 km |  |  | PLAM Giurgiu rev (3) Act. Nr. 1.1.1.1.4 | 300 mii lei | 300 mii lei, din care, până în prezent, 50 mii lei |  |  |  |  | În derulare 16,6% | Adr.SC Parc Tehnologic Industrial Giurgiu Nord S.A nr.236/07.07.2015 |
| ALIMENTĂRI ȘI CANALIZĂRI |
|  | Primăria Florești-Stoenești | Alimentare cu apă, canalizare şi staţie de epurare com. Floreşti-Stoeneşti | 2014 | Com. Florești-Stoenești | Asigurarea necesarului de apă potabilă și protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate menajere | 8752 loc | 7 km reţea Staţie de epurare |  | Fondul pentru Mediu Programul vizând protecția resurselor de apa, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare | PLAM rev (3), act. nr 2.2.1.1.13 | 9.940,830 mii lei cheltuieli eligibile |  | AFM – 6.750 mii lei |  |  |  | În derulare 10% | Aprobat cerere de finanţare de către AFM la data 06.10.2011 |
|  | SC APA SERVICE SA Giurgiu | Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în jud. Giurgiu | 2008-2015 (cf. act adițional 6/ 27.02.2013 la Contr. de finanțare) | Mun. Giurgiu -com Slobozia Bolintin Vale Mihăileşti | Servicii de apă şi canalizare la tarife accesibile Îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă Îmbunătăţirea modului de gospodărire a nămolului rezultat de la staţiile de epurare Realizarea unui sistem de management eficient al sectorului de apă Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare Construirea unor stații de epurare conforme legislației de mediu | 90 000 loc. | 15473 ha | Reabilitarea fronturi de captare Reabilitare conducte de aducțiune Reabilitare stații de tratare Reabilitare rezervoare stocare apă Reabilitare stații de hidrofor Reabilitarea și extinderea rețelei de distribuție apă și a rețelei de canalizare Reabilitarea și extinderea stațiilor de pompare ape uzate Reabilitarea stațiilor de epurare. | POS Mediu - axa prioritară 1 | AL 21 a mun. Giurgiu şi a oraşului Bolintin Vale | 199.933,484 mii lei, cf act adițional nr. 7/19.09.2013 | 9949,602 mii lei Din care, până în prezent, 9949,602 mii lei | 24.697,905 mii lei, din care, până în prezent, 20314,99401 mii lei | 161.486,3 mii lei Fondul de Coeziune din care, până în prezent 132828,80698 mii lei |  | 3.799,677 mii lei din bugetul local, din care, până în prezent 2043,21 mii lei | În derulare 99,7% | Costuri apreciate în lei, la cursul de 3,7212 lei/euro Proiect împărţit în 9 contracte: 2 asistenţă tehnică şi 7 lucrări. Stadiul actual: CS1-Asistență tehnică pentru managementul proiectului: -100%; CS 2- Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor proiectului - contract semnat la data de 20.10.2008, cu o valoare de 6.899,223 mii lei - în derulare 99,8%. CL1 Reabilitarea și extinderea capacităților de producție și tratare a apei în aglomerările Giurgiu-Slobozia, Bolintin Vale și Mihăilești -100%; CL2- Reabilitarea și extinderea stației de epurare în aglomerările Giurgiu-Slobozia: - 100% CL3- Construcția stațiilor de epurare în aglomerările Bolintin Vale și Mihăilești - 100% CL4: Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție și a sistemului de canalizare în aglomerarea Giurgiu-Slobozia lot1 - 100% CL5:Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție și a sistemului de canalizare în aglomerarea Giurgiu-Slobozia lotul nr. 2–100 % CL6: Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție, a rețele și a stațiilor de pompare apă uzată –98,61%; CL7: Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție și a sistemului de canalizare inclusiv stații de pompare apă uzată în aglomerarea Mihăilești–100% Adr APA SERVICE SA nr. 7772/07.07.2015 |
| ALIMENTĂRI APĂ POTABILĂ |
|  | Primăria Mihăilești | Alimentare cu apa potabilă în satele Popeşti şi Novaci, judeţul GIURGIU" | 31.12.2014 | Mihăilești - Satele Novaci şi Popeşti | Satisfacerea necesarului de apa potabila din punct de vedere cantitativ și calitativ în satele Novaci şi Popeşti , jud. Giurgiu | 3800 loc | 4,5 km | Proiectul îşi propune extinderea sistemului centralizat de alimentare cu apă potabila în satele Novaci şi Popeşti. | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. nr. 2.2.1.1.1 | 3748,400 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 97% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 Proiect stagnat din lipsă de fonduri Adr. Prim. Mihăilești nr.13340/22.07.2015 |
|  | SC APA SERVICE SA Giurgiu | Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă a mun. Giurgiu – legături între coloana nouă şi cea veche |  | Mun. Giurgiu | Asigurarea necesarului de apă potabilă și reducerea poluării apelor subterane și solului |  | Rețea apă L=835 ml, D=110 mm, D=63 mm 20 branşamente D= 25 mm, D= 32 mm, D=40 mm 5 Cămine de vane |  |  |  | 175.16971 mii lei | 175.16971 mii lei |  |  | - | - | În derulare 4% | Adr APA SERVICE SA nr. 7772/07.07.2015 |
|  | Primăria Adunaţii Copăceni | Modernizare sistem de alimentare cu apă în com. Adunaţii Copăceni, judeţul Giurgiu | 12.02.2015-12.02.2016 | Com Adunaţii Copăceni | Asigurarea necesarului de apă potabilă | 7000 loc | 39,2 km |  | PNDL | PLAM rev (3) , act nr. 2.2.1.1.13 | 1508,316 mii lei | 67,953 mii lei | 1420,363 mii lei |  |  |  | În derulare | Adr. Prim. Adunații Copăceni nr. 2288/30.03.2015 și email din 09.07.2015 |
|  | Primăria Buturugeni | Extinderea reţelei publice de apă (captare, staţii de tratare, alimentare) pe raza satului Pădureni, comuna Buturugeni | 2015 | Sat Pădureni, Com. Buturugeni | Asigurarea necesarului de apă potabilă în com. Buturugeni | 1900 loc | 10,24 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) act. nr. 2.2.1.1.2 | 5664,540 mii lei |  | 260 mii lei |  |  |  | În derulare 51,1 % | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Călugăreni | Proiect de alimentare cu apă în comuna Călugăreni, jud. Giurgiu- satele Uzunu și Hulubești. |  | Com Călugăreni, jud. Giurgiu- sate Uzunu și Hulubești. | Asigurarea necesarului de apă potabilă | 6148 loc | 9,125 km |  |  | PLAM rev (3) , act nr. 2.2.1.1.13 | 3683,219 mii lei |  | 22,700 mii lei |  |  |  | În derulare 0,7% | Fax Prim Călugăreni din 12.07.2015 |
|  | Primăria Colibași | Alimentare cu apă com. Colibași, jud. Giurgiu | 2010-2015 | Com. Colibași | Asigurarea necesarului de apă potabilă în com. Colibași | 3426 loc | 29,112 km rețea 3 puţuri Staţie pompare Staţie tratare |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. nr.2.2.1.1.3 | 6830,210 mii lei | 167,720 mii lei | 4994,711 mii lei |  |  |  | În derulare 83,87% | Adr. prim Colibași nr.5339/16.07.2015 |
|  | Primăria Colibași | Extindere rețea de alimentare cu apă în satele Colibași și Câmpurelu, comuna Colibași, jud. Giurgiu | 2014-2015 | Com. Colibași | Asigurarea necesarului de apă potabilă în satele Colibași și Câmpurelu, comuna Colibași |  | 6065 mp |  | OUG 28/2013 |  | 590610 mii lei | 27,463 mii lei | 563147 mii lei, din care, până în prezent, 400 mii lei |  |  |  | În derulare 74,53% | E mail. prim Colibași din 02.03.2015 |
|  | Primăria Comana | Alimentare cu apă în sistem centralizat în satele Grădiștea și Falaștoaca, com. Comana, jud. Giurgiu |  | Sate Grădiștea și Falaștoaca, com. Comana | Asigurarea necesarului de apă potabilă în comuna Comana | 2432 loc | 20 km |  |  | PLAM rev (3), act. nr. 2.2.1.1.13 | 5.116,726 mii lei |  |  |  |  | 5.116,726 mii lei | În derulare 70% | Adr Prim. Comana nr. 4748/25.06.2015 |
|  | Primăria Crevedia Mare | Rețea de apă, forare puțuri și gospodărie de apă în com.. Crevedia Mare | 21.09.2010 – 06.2015 | Crevedia Mică, Crevedia Mare, în lungul DN 61 | Asigurarea necesarului de apă potabilă | 1200 loc | două foraje , reţea de 7,5 Km, rezervor 400 mc. |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) , act. nr.2.2.1.1.4 | 4013,090 mii lei | 97,820 mii lei Până în prezent, 25,8 mii lei | 3915,27 mii lei | - | - | - | În derulare 61% | Adr. Prim. Crevedia Mare nr. 640/17.02.2015 și fax din 07.07.2015 Proiect stagnat din lipsă fonduri |
|  | Primăria Daia | Alimentare cu apă, în comuna Daia, jud. Giurgiu | 2008 - 2013 | Com. Daia, localităţile Daia, Plopşoru | Satisfacerea necesarului de apă de calitate pe toată perioada anului în comuna Daia, satele Daia și Plopșoru | 2770 loc | 1 stație tratare sat Daia 40 Km rețea: 30 km reţea sat Daia:, 10 km reţea sat Plopşoru | Proiectul îşi propune construirea unui sistem centralizat de alimentare, canalizare şi staţie de epurare a apei , care să deservească un număr de 3096 locuitori ai comunei Daia, din satele Daia şi Plopşoru, astfel încât să asigure calitatea apei epurate deversate în emisar conform legislaţiei de mediu. | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3) , act. nr. 2.2.1.1.5 | 4564,090 mii lei | 644,647 mii lei | 4000 mii lei |  |  |  | În derulare 76,4% | Lucrare sistată din cauza fondurilor http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 și adr. Prim Daia nr. 3841/07.07.2015 |
|  | Primăria Gostinari | Înfiinţarea reţelei publice de apă în satul Gostinari, comuna Gostinari, județul Giurgiu |  | Sat Gostinari, com. Gostinari | Satisfacerea necesarului de apă de calitate pe toată perioada anului |  |  |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3), act. nr. 2.2.1.1.13 | 5472,150 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 23% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Hotarele | Alimentare cu apă în comuna Hotarele | 2014 | Com. Hotarele | Asigurarea necesarului de apă potabilă în comuna Hotarele |  | 41,2 km reţea Staţie tratare 4 foraje |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) , act. nr. 2.2.1.1.6 | 6139, 690 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 47,5% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Isvoarele | Sistem de alimentare cu apă în satele Isvoarele şi Teiuşu, comuna Isvoarele, județul Giurgiu |  | Sate Isvoarele şi Teiuşu, com. Isvoarele | Satisfacerea necesarului de apă de calitate pe toată perioada anului |  |  |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3), act. nr. 2.2.1.1.13 | 4738,970 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 79,5% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Joița | Staţii de alimentare cu apă a satelor Joiţa şi Bâcu, judeţul Giurgiu | 2011-2014 | Com. Joița, sate Joiţa şi Bâcu | Asigurarea necesarului de apă potabilă în comuna Joița | 3810 | 105865,1 mii mc apă anual 1,932 km conductă aducţiune 35 km reţea distribuție |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) act. nr. 2.2.1.1.7 | 10392,16167 mii lei | 2860,0 mii lei | 5744, 66797 mii lei |  |  |  | În derulare 95% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 și adr. Prim. Joita nr. 3169/03.07.2015 |
|  | Primăria Letca Nouă | Sistem de alimentare cu apă în satele Letca Nouă și Milcovățu – comuna Letca Nouă |  | Sate Letca Nouă și Milcovățu – com. Letca Nouă | Asigurarea necesarului de apă potabilă |  | 20,942 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) act. nr. 2.2.1.1.13 | 58663,0933 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare | Email Prim Letca Noua din 06.07.2015 Acord de mediu – etapa de încadrare |
|  | Primăria Mihai Bravu | Sistem de alimentare cu apă a com. Mihai Bravu | 2008-2014 | Com Mihai Bravu | Asigurarea necesarului de apă în com. Mihai Bravu | 2400 loc | 18,6 km reţea 1 stație de tratare 4 puţuri forate 75 m adâncime 2 rezervoare de 300 mc Staţie pompare hidrofor Staţie clorinare Pompe stradale şi hidranţi la distanţe 100 m. |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3), act. nr. 2.2.1.1.8 | 6595,890 mii lei | 713,2195 mii lei | 4000 mii lei |  |  |  | În derulare 60% | Email Mihai Bravu din 23.02.2015 |
|  | Primăria Ogrezeni | Înființare sistem alimentare cu apă în com. Ogrezeni | 01.11.2013-31.12.2014 | Ogrezeni Hobaia | Asigurarea accesului populaţiei la sistemul de alimentare cu apă potabilă, | 4916 | 36,538 km |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3), act. nr. 2.2.1.1.13 | 21642,950 mii lei |  | 14284,221 mii lei |  |  |  | În derulare 34,9% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Oinacu | Extindere rețea de apă potabilă în satul Comasca, com. Oinacu |  | Sat Comasca, Com. Oinacu | Satisfacerea necesarului de apă potabilă în satul Comasca | 500 loc | 6,35 km rețea |  | PNDR 2014-2020 | PLAM Giurgiu rev (3), act. nr. 2.2.1.1.13 | 1140,803 mii lei | 54,097 mii lei |  |  |  |  | In derulare 75% | SF Adresa prim. Oinacu nr. 4356/27.07.2015 |
|  | Primăria Putineiu | Alimentare cu apă a satelor Putineiu, Hodivoaia, Vieru, comuna Putineiu, județul Giurgiu |  | sate Putineiu, Hodivoaia, Vieru, com. Putineiu | Satisfacerea necesarului de apă de calitate corespunzătoare pe toată perioada anului |  |  |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3), act. nr. 2.2.1.1.13 | 7119770 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 49,6% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Schitu | Sistem alimentare cu apă în satul Vlaşin, comuna Schitu, judeţul Giurgiu |  | Sat Vlaşin, com. Schitu | Satisfacerea necesarului de apă potabilă |  |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) , act nr. 2.2.1.1.13 | 23 mii lei până în prezent |  |  |  |  |  | În derulare 5% | Email prim Schitu din 27.07.2015: PT, licitație Acord de mediu – etapa de încadrare |
|  | Primăria Stoenești | Sistem de alimentare cu apă în com. Stoenești, jud. Giurgiu |  | Com Stoenești | Asigurarea necesarului de apă potabilă | 2526 loc | 20 km |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3), act. nr. 2.2.1.1.13 | 4000 mii lei |  | 12 mii lei |  |  |  | În derulare 2% | Acord de mediu – etapa de încadrare Adr. Prim. Stoeneşti nr. 2644/30.06.2015 |
|  | Primăria Toporu | Alimentare cu apă potabilă a localităţilor Toporu şi Tomuleşti, judeţul Giurgiu | 2006-2014 | Com. Toporu, sate Toporu şi Tomuleşti | Satisfacerea necesarului de apă potabilă a cetăţenilor din comuna Toporu | 2400 | 11 km reţea sat Toporu 1 staţie tratare |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) act. nr. 2.2.1.1.10 | 4368,00 mii lei | 487,91405 mii lei | 3722,15928 mii lei |  |  |  | În derulare 98,6% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Vărăști | Alimentare cu apă a localităţilor Vărăşti şi Dobreni, jud. Giurgiu” | 2011-2012 | Sate Vărăşti şi Dobreni | Asigurarea accesului populaţiei la sistemul de alimentare cu apă potabilă, asigurarea calităţii apei potabile, asigurarea necesarului de apă pentru combaterea incendiilor | 2800 loc | 15 km reţea sat Vărăşti: 9 km reţea, 1 staţie tratare sat Dobreni: 5 km reţea | Execuţia tehnică a lucrării, instruirea personalului operator, informarea şi conştientizarea populaţiei, monitorizare şi audit | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3), act. nr. 2.2.1.1.11 | 3900 mii lei | 429 mii lei | 3471 mii lei |  |  |  | În derulare 97% | Adr.Prim. Vărăști nr. 4/26.02.2015 |
|  | Primăria Vânătorii Mici | Alimentare cu apă în sistem centralizat, în satele Izvoru şi Vânătorii Mici | 2010 – 2015 | Sate Izvoru şi Vânătorii Mici Com. Vânătorii Mici | Asigurarea accesului populaţiei la sistemul de alimentare cu apă potabilă, asigurarea calităţii apei potabile | 1714 loc | 12,5 km reţea apă Staţie tratare 2 foraje |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3), act. nr 2.2.1.1.12 | 2821,791 mii lei | 381 mii lei | până prezent, 931,0 mii lei | - | - |  | În derulare 33% | Adr. Prim. Vânătorii Mici nr 3566/27.07.2015 Email revenire 28. 07.2015, |
| CANALIZĂRI ȘI TRATARE APE UZATE |
|  | Primăria Mihăilești | Sistem de canalizare și epurare a apelor uzate Popești și Novaci | 31.12.2014 | Sate Popești și Novaci. arondate oraș Mihăilești | Protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate menajere | 3800 loc | 4,5 km |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev 3 act. nr 1.3.1.1.12 | 4700 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 61,14% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 Adr. Prim. Mihăilești nr.13340/22.07.2015 |
|  | Primăria Bolintin Deal | Canalizare, staţie de epurare în Com Bolintin Deal | 2014 | Com. Bolintin Deal | Protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate menajere | 3860 loc | 16 km retea Statie epurare |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3) act. nr. 1.3.1.1.2. | 42836,370 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 38% | OUG 28/2013 http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 : |
|  | Primăria Călugăreni | Rețea de canalizare în comuna Călugăreni cu satele Hulubești și Uzunu, județul Giurgiu |  | Com. Călugăreni cu satele Hulubești și Uzunu | Protecția apelor subterane și de suprafață, respectiv a solului, prin colectarea apelor uzate menajere | 3700 loc | 6,9 km |  |  | PLAM Giurgiu rev 3 act. nr 1.3.1.1.12 | 9170,977 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare | Fax Prim Călugăreni din 12.07.2015 Acord de mediu – etapa de încadrare |
|  | Primăria Clejani | Sistem de canalizare şi staţie de epurare în satele Clejani şi Podul Doamnei |  | Com. Clejani | Protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate menajere | 3383 loc | 16 km retea Statie epurare |  | PNDR Mas. 322 | PLAM Giurgiu rev (3) act. nr. 1.3.1.1.12 | 1.436.674.372 |  |  |  |  |  | În derulare 80% |  |
|  | Primăria Comana | Rețele de canalizare menajeră și stație de epurare a apelor uzate, sat Comana, com. Comana, jud. Giurgiu | 28.03.2012 - 28.03.2014 | Com. Comana | Protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate menajere | 2023 loc | 11 km rețea |  | Programul AFM vizând protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apa, stații de tratare, canalizare și stații de epurare | PLAM Giurgiu rev (3), act. nr. 1.3.1.1.3. | 7.260,08 mii lei | 1.815,02 mii lei | AFM – 5445,05925 mii lei | - | - |  | În derulare 60% | Adr. Prim. Comana nr. 4748/25.06.2015 |
|  | Primăria Ghimpați | Reţele de canalizare şi staţie de epurare, în com Ghimpaţi, sat Copaciu | 2014 | Com. Ghimpaţi, sat Copaciu | Protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate menajere | 2800 loc | 5,5 km |  | PNDR Mas. 322 | PLAM Giurgiu rev (3) act. nr. 1.3.1.1.4 | 3589,385 mii lei Până în prezent, 3200,0 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 95% | Email Prim Ghimpați din 30.07.2015 |
|  | Primăria Ghimpați | Reţele de canalizare şi staţie de epurare, în sat Ghimpaţi | 2014 | Sat Ghimpaţi | Protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate menajere |  | 7,4 km |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3) act. nr. 1.3.1.1.5 | 3.800 mii lei Până în prezent 3600 mii lei |  | 3.800 mii lei |  |  |  | În derulare 95% | Email Prim Ghimpați din 30.07.2015 |
|  | Primăria Grădinari | Staţie de epurare în Grădinari, jud. Giurgiu | 2014 | Extravilanul com. Grădinari, în partea estică a localităţii, la cca 200 m de malul drept al râului Argeş | Protecţia apelor subterane şi a solului prin epurarea apelor menajere | 3841 locuitori | 10 KM | Construcţie staţie de epurare de tip monobloc, mecano-biologică Investiţia va fi realizată în extravilanul com. Grădinari, în partea estică a localităţii, la cca 200 m de malul drept al râului Argeş şi cuprinde staţie de epurare ape uzate de natură menajeră. Investiţia va prelua apele uzate menajere rezultate în cele trei localităţi ale comunei - Grădinari, Tântava, şi Zorile | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3) act. nr.1.3.1.1.6 | 4,6 mil LEI | 0,8 mil LEI |  |  |  |  | În derulare 60% |  |
|  | Primăria Grădinari | Sistem de canalizare pentru preluarea apelor pluviale excesive în comuna Grădinari | 2014 | Com. Grădinari | Preluarea excesului de ape pluviale | 3841 locuitori | 10 km rețea pluvială |  |  |  |  |  |  |  |  |  | În derulare 20% |  |
|  | Primăria Malu | Stație de epurare, canalizare apă menajeră | 2014 | Com . Malu | Protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate menajere | 2500 loc | 27,47 km rețea |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3) act. nr. 1.3.1.1.7 | 25469,216 mii lei, din care până în prezent 23613,92455 mii lei | 5,0 mii lei | 25.464,216 mii lei, din care, până în prezent 23608,92455 mii lei |  |  |  | În derulare 7,4% | Email Prim Malu din 26.06.2015 |
|  | Primăria Roata de Jos | Reţea de canalizare şi staţie de epurare în satul Cartojani, comuna Roata de Jos | 2014 | Com. Roata de Jos | Protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate menajere | 3900 loc | 7 km reţea Staţie de epurare |  | Fondul pentru Mediu Programul vizand protectia resurselor de apa, sisteme integrate de alimentare cu apa, statii de tratare, canalizare și statii de epurare | PLAM Giurgiu rev (3) act. nr. 1.3.1.1.8 | 6588,45 mii lei |  | 75% AFM |  |  |  | În derulare 5% | Adr. Prim Roata de Jos: nr. 1521/27.07.2015 |
|  | Primăria Vedea | Realizarea sistemului de canalizare menajeră, staţie de epurare în com.Vedea | 2011-2014 | Com. Vedea | Protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate menajere | 2200 loc | 11 km rețea, Stație epurare |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3) act. nr. 1.3.1.1.9 | 8716,55 mii lei |  | 8716,55 mii lei |  |  |  | În derulare 60% | Lucrări în execuţie |
| PROTECȚIA SOLULUI |
| DEȘEURI |
|  | SC SURAKI SRL | Secție de prelucrare deșeuri animale, com. Răsuceni, sat Răsuceni, jud. Giurgiu | 2011-2014 | Com. Răsuceni | Eliminarea reziduurilor de la amimalele abatorizate | - | Suprafaţă construită de 400 mp. Din 1000 kg materie primă se obţin 700 kg făină proteică şi 150 kg ulei (grăsime | prelucrare deşeuri animale, rezultate în urma activităţii de abatorizare, cu obținere de hrana pentru animale de companie. încărcare materie primă în moara de oase şi deşeuri, degresare produs, tratare termică materie şi depozitare făină proteică) linia de Pet Food cuprinde: mixare, transportare, extrudere, tratare termică, aromatizare şi ambalare. | PNDR |  | 4.552, 730 mii lei | 2 717 ,453 mii lei | 0 | 1 835, 277 mii lei |  |  | În derulare 7% | În data de 08.11.2011 unitatea a fost înştiinţată că cererea a fost selectată S-a aprobat contractul de finanțare. A fost depus proiectul tehnic și un dosar de achiziții |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Giurgiu | 03.11.2009 – 31.05.2013 | Județul Giurgiu | Creșterea gradului de conectare la serviciile de salubrizare publica la 100% în zonele urbane și 90% în zonele rurale. - reducerea cantității de deșeuri din depozite cu 45% în 2016 prin creșterea cantității deșeurilor reciclate și refolosite, respectând directivele UE asupra depozitelor ecologice și a deșeurilor din ambalaje. - reducerea numărului de depozite neconforme prin închiderea a 3 depozite din mediul urban și închiderea depozitelor din mediul rural. - Îmbunătățirea standardelor tehnologice de depozitare în conformitate cu cerințele legale | 286 mii loc | 3.526 km2 | - Colectarea și separarea deșeurilor. - Transferul și transportul deșeurilor. - Centrul Integrat de Management al Deșeurilor (CMID). - Închiderea depozitelor existente din spatial urban și rural. -Asistența tehnica, supervizare, informare publica. | Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007 - 2013 | PLAM rev (2) | 112846,293 mii lei | 11.265,068 mii lei Din care: - valoare eligibilă 2.073.086, mii lei -valoare alta decât cea eligibilă 9.191,982 mii lei | 18.657,776 mii lei | 82.923,449 mii lei |  |  | În derulare 98,12% | Construcţia Centrului de Management Integrat al Deşeurilor (CMID), a staţiei de sortare şi a staţiei de compostare de la Frăteşti, judeţul Giurgiu-100% Reabilitarea şi închiderea depozitelor urbane neconforme, existente în judeţul Giurgiu-100% Construcţia a 3 platforme/ centre de colectare, precum şi de puncte de colectare, în judeţul Giurgiu-88% Achiziția de echipamente pentru colectarea deşeurilor în judeţul Giurgiu-100% Achiziția de echipamente pentru centrul de management integrat al deşeurilor Frăteşti-100% |
| ÎMPĂDURIRI DE TERENURI DEGRADATE |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Reconstrucţie ecologică pe terenuri degradate în perimetrele de ameliorare Colibaşi, comuna Colibaşi, și respectiv Ciorărie şi Malu Roşu, comuna Oinacu, judeţul Giurgiu | 30.12.2009 – 30.12.2014 | Colibaşi Oinacu | Refacerea terenurilor agricole degradate Îmbunătățirea calității mediului prin extinderea suprafeței împădurite la nivel național;; menținerea biodiversității; Dezvoltarea continuă a funcțiilor ecologice și sociale ale pădurilor; Respectarea obligațiilor asumate de România prin semnarea protocolului de la Kyoto, conf. Art 2, alin 1 |  | Colibaşi – 38,7 ha Puieţi plantaţi: 193.500 buc. Stejar: 96.750 Frasin:48.375 Tei: 48.375 Oinacu – 35,6 ha Puieţi plantaţi:173.000 Stejar: 17.500 Frasin:35.000 Cireş: 17.500 Salcâm: 77.260 Mojdrean:12.870 Cenuşar:12.870 | Lucrări de reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrele de ameliorare Lucrări de întreţinere aferente an 1. Lucrări de completare perimetre ameliorare împădurite aferente anului 2; Lucrări întreţinere perimetre ameliorare împădurite aferente anului 2; | AFM – Ord.1090/2009 | PLAM rev (3), act. nr 3.1.1.1.1 | 3.113,577 mii lei, din care Colibaşi – 1.670,533 mii lei Oinacu 1.443,044 mii lei | - | 3.113,577 mii lei, din care Colibaşi – 1.670,533 mii lei Oinacu 1.443,044 mii lei | - | - |  | În derulare 30% | Întreținere și completări conform graficului de execuție Contract finanțare nr. 271/N/2009 intre UAT jud. Giurgiu si AFM cu modificări si completări ulterioare (etapa de împădurire finalizata, în prezent în derulare etapele de întreținere si completare a puieților conform controalelor anuale ale regenerărilor) |
| PROTECȚIA NATURII- BIODIVERSITATE |
|  | R.N.P. ROMSILVA – Administrația Parcului Natural Comana R.A. și Consiliul Județean Giurgiu | Reducerea activităților neconforme și gestionarea riscurilor în Parcul Natural Comana - RANGER | 04.07.2012/ 03.07.2015 | Comana, Călugăreni, Singureni, Mihai Bravu, Băneasa, Prundu, Gostinari, Colibași, Greaca și Hotarele | Conservarea diversității biologice, a habitatelor naturale, a speciilor de floră și faună sălbatică | 41347 loc | 56,7 km piste pentru biciclete | Planul monitorizare și documentația – suport pentru habitatele și speciile de interes comunitar Realizare infrastructura de vizitare și informare pentru ariile naturale protejate Modelare percepție publică pt asimilare pozitivă și participativă a statutului de arie naturală protejată atribuit zonei Creșterea nivelului de conștientizare în strânsă conexiune cu activitățile concrete de conservare Informare și publicitate proiect Creșterea capacității instituționale de gestionare a PNC | POS Mediu 2007-2013 AP 4 ses.IV | PLAM rev (3), act. nr. 8.2.1.1.1 | 2055,705 mii lei | 335,301 mii lei | 1376,32323 mii lei | 344,081 mii lei | - | - | În derulare 75% | Adr. APNC nr.10104/12.02.2015 |
|  | Asociația Vatra | Gestionarea durabilă a 3 situri Natura 2000 din Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia (GESDUR)/ 43148 | 17.06.2013-31.12.2015 | Regiunea: 3 Sud Muntenia, jud. Giurgiu, Teleorman și Călărași Ariile naturale protejate Vedea – Dunăre: Ostrovu Lung – Gostinu: Gura Vedei - Şaica – Slobozia | Realizarea cadrului necesar pentru protecția biodiversității și a patrimoniului natural de pe teritoriul ariilor naturale protejate vizate de proiect, prin sprijinirea unui management performant și durabil, inclusiv prin implementarea rețelei Natura 2000 | 125265 locuitori a 25 de localități din 17 unități administr.-teritoriale 14853 elevi și 1120 profesori din 31 instituții de învățământ | 2 Studii privind inventarierea, evaluarea și cartarea biodiversității din ariile protejate vizate de proiect, câte un studiu pentru fiecare plan de management al proiectului 2 seturi de date geospațiale, câte un set pentru fiecare plan de management al proiectului 2 Studii de evaluare a impactului factorilor antropici asupra biodiversității din ariile protejate vizate de proiect, câte un studiu pentru fiecare plan de management al proiectului 1 Bază de date care cuprinde informații obținute prin derularea proiectului, suport pentru realizarea planurilor de management. 1 Plan de management integrat pentru ariile naturale protejate 1 Plan de management integrat pentru siturile Natura 2000 2 Planuri de monitorizare a speciilor și habitatelor de desemnare din ariile naturale protejate vizate de proiect, câte unul pentru fiecare plan de management al proiectului 2 Strategii de vizitare elaborate, câte una pentru fiecare plan de management al proiectului 2 Studii elaborate pentru definirea unor sisteme unitare de semnalizare a ariilor naturale protejate vizate și a valorilor de interes din interiorul acestora. 2 Strategii de comunicare elaborate, câte una pentru fiecare plan de management al proiectului 2 Studii de evaluare a impactului potențial al măsurilor de management asupra proprietarilor și administratorilor de terenuri din aria de desfășurare a proiectului, câte un studiu pentru fiecare plan de management al proiectului 2 Planuri de management aprobate de către autoritatea competentă de mediu, pentru ariile naturale protejate vizate de proiect 2 studii de evaluare adecvată pentru cele 2 planuri de management ale proiectului 2 Rapoarte de evaluare de mediu pentru cele 2 planuri de management ale proiectului 1 Plan de comunicare elaborat pentru acțiunile de conștientizare și informare ale proiectului | Elaborarea planurilor de management și a documentațiilor anexă corespunzătoare ariilor naturale protejate vizate Acțiuni de informare și campanii de comunicare pt creșterea nivelului de conștientizare publică Activități de consultare publică aferente procedurilor de elaborare și aprobare a planurilor de management Acțiuni de diseminare și conștientizare în scopul prezentării proiectului și a rezultatelor acestuia | Programul Operaţional Sectorial „MEDIU” 2007-2013, Axa Prioritară 4 - „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”, Domeniu major de intervenţie - Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000. | PLAM rev (3), act. Nr 8.2.1.1.2 | (11329,505 mii lei ) | 0,00 | 2.265,9 mii lei | 9.063,603 mii lei | 0,00 | 0,00 | În derulare 22% | Adr. asociației ”Vatra” nr. V1507031/03.07.2015 Organizarea si desfășurarea primei conferințe de presa Realizarea unui plan de comunicare Realizarea unei baze de date care cuprinde informații obținute prin derularea proiectului |
| PROTECȚIA PATRIMONIULUI CULTURAL ȘI ISTORIC |
|  | Consiliul Judeţean Giurgiu | Restaurarea şi valorificarea turistică durabilă a monumentului istoric Mănăstirea fortificată Comana şi modernizarea infrastructurilor conexe | 10.12.2010- 09.12.2015 | Com. Comana |  | 10.000 loc | 18.837 mp | Management proiect Lucrări construcții Racord electric Asistenta tehnica Audit Publicitate proiect Monitorizare si evaluare proiect Selectare personal | POR 2007-2013 | PLAM rev (3) Act. nr. 9.1.1.1.1 | 30.402.000,96 lei | 75.783,57 lei | 492.593,24 lei | 3.220.801 lei | - | - | În derulare 25% | Adr. CJ Giurgiu nr.9916/03.07.2015 |
|  | Protoieria Bolintin, jud. Giurgiu | Consolidarea, restaurarea și reabilitarea Conacului Drugănescu din sat Stoenești, com. Florești – Stoenești - monument de importanță națională | 2013-2016 | Sat Stoenești, com. Florești Stoenești, | Conservarea patrimoniului istoric și cultural, creșterea suprafeței de spații verzi |  | 50000 mp | Activități culturale, sociale și misionare, activități de construcție și restaurare |  | PLAM rev (3) Act. nr. 9.1.1.1.2. | 3000 mii lei, din care 242,394 până în prezent | 82530 mii lei |  |  |  | Secretariatul de Stat pentru Culte 183,200 mii lei Consiliul Local 13,005 mii lei Cons . Jud. 110,020 mii lei | În derulare 13% | Email Protoieria Bolintin 07.07.2015 |
|  | Institutul Național al Patrimoniului București | Restaurarea și consolidarea Fostul Schit Strâmbul din comuna Găiseni, monument istoric de importanță națională - în cadrul Programului Național de Restaurare | 2013-2016 | Comuna Găiseni | Refacerea monumentelor istorice și culturale pe teritoriul județului Giurgiu |  |  |  | Programul Național de Restaurare | PLAM rev (3) Act. Nr. 9.1.1.1.3 | 1542,97 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 58,82% | Adr INP București nr. 159/15.01.2015 |
| ECOTURISM |
|  | Primăria mun. Giurgiu | Amenajare spaţiu de agrement pe Canal Cama, adiacent pod Bizetz - Municipiul Giurgiu | 2014-2015 | Mun. Giurgiu | Dezvoltarea durabilă a Municipiului Giurgiu prin amenajarea unui spaţiu de agrement pe Canal Cama | 62.000 locuitori ai municipiului şi turişti | St =2203 mp Trotuar = 213,75 mp Parcări =200mp Terase-acoperiş= clădiri=35,3mp Pietonal=308,3 Spaţii verzi =829,05 mp - Scări şi rampe= 199,9mp - Gradene= 75,17 mp - Ponton = 318,01 mp - Dig=77,25 mp | Amenajare promenadă - ponton – scenă plutitoare - clădire pentru depozitare ambarcațiuni; - o clădire expoziţii de artă şi manifestărilor culturale; - o clădire vestiare şi grupuri sanitare; - terase bordate cu vegetaţie; - terase înierbate deasupra clădirilor; - traseu pietonal la nivelul carosabilului bordat cu vegetaţie; - gradene; - parcări; - trepte/ rampe trotuar l- promenadă. | POP – Măs. 1 - Valorificarea sectorului pescăresc şi a turismului piscicol, Acţiunea 5 – Amenajarea unor spaţii pentru servicii şi agrement pentru turişti. | - | 1.886.708,69 lei | 557.714, 44 lei | X | 1.328.994,25 lei | X | X | În derulare 7% | Contractul de finanţare nerambursabilă a fost semnat în data de 03.06.2014 Au fost efectuate : Delimitarea și decopertarea stratului vegetal Organizare de șantier Consolidare mal Execuție săpături fundație clădiri Turnare și armare fundație |
| PROTECŢIA ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR, SITUAȚII DE URGENȚĂ |
|  | AN Apele Române ABAAV –jud. Giurgiu | Regularizare râu Neajlov pe tronson Crevedia Mare - Iepurești, în vederea asigurării capacităţii de transport albie | 2012-2013 | Com. Clejani-Crevedia Mare –Iepurești - Singureni | Apărare împotriva inundațiilor | Crevedia 4898 loc Clejani 3383 loc Iepurești 1978 loc Singureni 3190 loc | Suprafețe domeniu public aflate în administr. AN “Apele Romane” Recalibrare albie 2,91 Km Îndiguire -4,1Km | Lucrări de: Recalibrare albie Îndiguire |  | PLAM Giurgiu rev (3), act nr. 7.1.1.1.1 | 633 mii lei |  | 642 mii lei, Până în prezent 339 mii lei |  |  |  | În derulare 80% | S-au finalizat lucrările de îndiguire și recalibrare a albiei râului Neajlov pe teritoriul localităților Clejani și Iepurești Adr. SGA nr. 6838/24.07.2015 |
|  | AN Apele Române ABAAV –jud. Giurgiu | Regularizare râu Ciorogârla aval NH Brezoaiele - Joiţa | 2010-2014 | Com. Joița, Ulmi | Apărare împotriva inundațiilor | 3316 loc | Suprafețe domeniu public aflate în administr. AN “Apele Romane” Reprofilare albie 25 Km praguri și căderi 23 Km Consolidare mal 19,185 Km | Lucrări de: Recalibrare albie Îndiguire | Cred. extern acordat de BCDE cofinanțare de la stat proiect F/P 1579 Lucrare aprobata prin HG 446/16.05. 2007 Obiective de investiții prioritare Infrastructura de mediu | PLAM Giurgiu rev (3) , act nr. 7.1.1.1.2 | 31.083 mii lei |  |  |  | 29.880 mii Lei, din care până în prezent 6.966 mii lei (BDCE + Bugetul de stat |  | În derulare 97% | Lucrările continuă pe teritoriul județului Ilfov Adr. SGA nr. 6838/24.07.2015 |
|  | AN Apele Române ABAAV –jud. Giurgiu | Amenajare râu Argeş pe sectorul bj. Goleşti- Bj. Ogrezeni în vederea stabilizării albiei | 2013-2016 | Com. Găiseni, Florești-Stoenești., oraș Bolintin Vale | Apărare împotriva inundațiilor și eroziunii albiei | Bol. Vale – 11953 loc, Florești-Stoenești 8752 loc | Suprafețe domeniu public aflate în administr. AN “Apele Romane” Amenajare albie 3,3 km Apărări de mal 6,6 km Zid de sprijin 2,4 km 20 praguri de fund | Lucrări de: Protecție maluri Praguri de fund | Fondul Național de Dezvoltare Cred. extern acordat de BCDE cofinanțare de la stat proiect F/P 1579 | PLAM Giurgiu rev (3) act nr. 7.1.1.1.4 | 81807 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 2% | Adr. SGA nr. 6838/24.07.2015 SF Certificat de urbanism obținut Indicatori tehnico economici aprobați prin HG PT finalizat |
|  | AN Apele Române ABAAV –jud. Giurgiu | Acumulare Ogrezeni pentru alimentarea cu apă a mun. Bucureşti | 2014 | Pe râul Argeș, în aval de barajul Ogrezeni județul Giurgiu | Înlăturarea efectelor eroziunii regresive |  |  | Lucrări de: Construcție acumulare frontală și pentru înlăturarea efectelor eroziunii regresive produse pe râul Argeș |  | PLAM Giurgiu rev (3) act nr. 7.1.1.1.5 |  |  | 43.108,78 mii lei din Bugetul de stat, până în prezent |  |  |  | În derulare 80% | Adr. SGA nr. 6837/24.07.2015 S-a recepționat acumularea frontală și „Lucrările pentru înlăturarea efectelor eroziunii regresive produse pe râul Argeș, în aval de barajul Ogrezeni județul Giurgiu” |
| EDUCAȚIE ECOLOGICĂ ȘI FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI |
|  | Administrația Parcului Natural Comana (Partener cu ProParc- ONG)) | Natura în școli și școala în arii protejate | 2014- 2016 | Arii protejate | Educația pentru natură a populației școlare în cadrul programului ”Pașaportul copiilor pentru arii protejate” | 1200 pers. |  | Elaborare program”Pașaportul copiilor pentru arii protejate” Elaborare manual de educație pe tema rolului ariilor protejate Cursuri pentru realizarea de programe de educație ecologică | Fondul ONG în România Componenta 3- Dezvoltare Durabilă, Granturi SEE |  | 160.808,71 Euro |  |  | 144.616,27 Euro |  |  | În derulare 50% | În acest moment se lucrează la pregătirea programelor educaționale pentru vizitatori, la capturarea imaginilor reprezentative pentru ștampile și timbre de colecție ce vor putea fi folosite în Pașaportul ariilor protejate |
| PROPUNERI DE PROIECTE |
| PROTECȚIA CALITĂȚII AERULUI |
| ENERGIE REGENERABILĂ |
|  | Primăria Colibași | Eficientizarea consumului de energie termică la școala generală nr. 1 Colibași |  | Com. Colibași | Protecția calității aerului prin generare de energie electrică cu utilizarea energiei solare | 500 | Instalație solară cu 5 panouri solare Instalație pompa de căldură 3x60 kW, Instalație fotovoltaică cu puterea de 1,1 kW |  | Fondul pentru Mediu | PLAM Giurgiu rev (3) act nr. 4.2.1.2.1 | 1160,948 mii lei | 43,760 mii lei |  | 1117,180 mii lei |  |  | Propunere | SF Adr. prim Colibași nr.5339/16.07.2015 |
|  | Primăria Daia | Eficientizarea consumului de energie termică la școala cu cls. I-VIII Dăița | 2014-2015 | Sat Dăița, Com. Daia | Protecția calității aerului prin generare de energie electrică cu utilizarea energiei solare Reducerea dependenței de resurse de energie primară prin utilizarea energiei solare și geotermale | 500 | Instalație solară cu 4 panouri solare Instalație pompă de căldură |  |  | PLAM Giurgiu rev (3) act nr. 4.2.1.2.1 | 629,932 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | SF Adr. Prim. Daia nr. 3841/07.07.2015 |
|  | Primăria Gogoșari | Producerea energiei electrice din surse regenerabile | 2014-2015 | Sat Gogoșari, com. Gogoșari | Generare de energie electrică prin utilizarea energiei solare | 2000 | Producerea a 167.000 KW anual de energie verde |  |  |  | 6800 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere |  |
| EFICIENTIZARE TERMICĂ |
|  | Primăria Bolintin Vale | Reabilitarea termică prin anveloparea tuturor blocurilor de locuinţe | 2 ani | Oraș Bolintin Vale | Protecția calității aerului și conservarea resurselor naturale | 1200 loc | Anvelopare 10 blocuri de locuințe |  |  | PLAM Giurgiu rev (3) act nr .2.1.2.1 | 2480,0 mii lei | 48 mii lei | 312 mii lei | 2040 mii lei |  |  | Propunere | SF |
|  | Primăria Daia | Reamplasare centrală termică + instalație încălzire corp școală Dăița, com. Dăița, jud. Giurgiu | 2014-2015 | Sat Dăița, Com. Daia | Protecția calității aerului și conservarea resurselor naturale | 500 | Construcție monobloc cu o suprafață de 26 mp. |  | Îmbunătățirea calității vieții prin ridicarea nivelului de confort al localnicilor, diminuarea poluării aerului, protecția fondului forestier | PLAM Giurgiu rev (3) act nr. 2.1.2.1 | 39170 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | SF, PT Adr. Prim. Daia nr. 3841/07.07.2015 |
| GAZE NATURALE |
|  | Primăria Băneasa | Înființare distribuție gaze naturale |  | Com. Băneasa | Reducerea poluării aerului prin înlocuirea combustibililor solizi cu gaze naturale | 5200 loc | 56,634 km |  |  | PLAM Giurgiu rev (3) act nr. 4.2.1.1.2 |  |  |  |  |  |  | Propunere | SF, |
|  | Primăria Daia | Înființare distribuție gaze naturale în localitățile Daia și Plopșoru aparținătoare comunei Daia, jud. Giurgiu | 2015 | Com. Daia | Reducerea poluării aerului prin înlocuirea combustibililor solizi cu gaze naturale | 2770 loc | 29,5 km rețea distribuție |  | Îmbunătățirea calității vieții prin ridicarea nivelului de confort al localnicilor, diminuarea poluării aerului, protecția fondului forestier | PLAM Giurgiu rev (3) act nr. 4.2.1.1.2 | 11517,840 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. Prim. Daia nr. 3841/07.07.2015 SF |
|  | Primăria Frătești | Rețea de distribuție gaze naturale | 2014 | Com. Frătești | Reducerea poluării aerului prin înlocuirea combustibililor solizi cu gaze naturale | 5041 loc |  |  |  | PLAM Giurgiu rev (3) act nr. 4.2.1.1.2 | 8.232,818 mii lei | 27,483 mii lei | 8.208,335 mii lei |  |  |  | Propunere |  |
|  | Primăria Stoeneşti | Elaborare studiu de fezabilitate şi proiectare sistem de distribuţie gaze în comuna Stoeneşti, satele Stoeneşti, Mirău şi Ianculeşti, jud. Giurgiu |  | Com. Stoeneşti, sate Stoeneşti, Mirău şi Ianculeşti | Reducerea poluării aerului prin înlocuirea combustibililor solizi cu gaze naturale | 2526 | 102,55 km |  |  | PLAM Giurgiu rev (3) act nr. 4.2.1.1.2 |  |  | 4581 mii lei |  |  |  | Propunere | Acord de mediu -etapa de încadrare Adr. Prim. Stoeneşti nr. 2645/08.07.2015 |
| DRUMURI |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Reabilitare și modernizare DJ , Găiseni-Cărpenișu-limită județ Dâmbovița, km 58+730-61+170, km 63+550, 2,840 km |  | Comuna Găiseni, satele Găiseni, Cărpenișu, jud Giurgiu | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze |  | 2,840 km |  |  | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.33 |  |  |  |  |  |  | Propunere | Proiect în faza DALI Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | “Reabilitare DJ 412 C, Ogrezeni (DJ 412 A)- Podișoru- Bucșani -Obedeni- Uiești- Goleasca-DJ 601, km 13+301-17+436, 4,135 km |  | comuna Bucșani, satele Podișoru, Bucsani, Obedeni, Uiești, Goleasca, jud Giurgiu | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze |  | 4,135 km |  |  | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.33 |  |  |  |  |  |  | Propunere | Proiect în faza DALI Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | ,,Reabilitare și modernizare DJ 506 A- Limită județ Teleorman- Toporu( DJ 503) KM 14 + 000 – 20 + 930, 6,930km |  | comuna Toporu, sat Toporu, jud. Giurgiu | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze |  | 6,930km |  |  | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.33 |  |  |  |  |  |  | Propunere | Proiect în faza documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) Acord de mediu-Etapa de încadrare . |
|  | Primăria mun. Giurgiu | Modernizarea unor străzi din mun Giurgiu: str. N Titulescu, str. Soarelui, str. Zefirului, str. Păcii, mun. Giurgiu, jud Giurgiu |  | Mun. Giurgiu, străzi N Titulescu, Soarelui,. Zefirului, Păcii | Reducerea poluării aerului prin reducerea emisiilor de noxe | 69.857 loc | 1,635 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.33 |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Bolintin Vale | Reabilitare străzi în orașul Bolintin Vale | 2016 | Oraș Bolintin Vale | Reducerea poluării aerului prin reducerea emisiilor de noxe | 7379 loc | 6,665 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.33 | 9181,863 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Mihăilești | Reabilitare străzi în satul Novaci, orașul Mihăilești, județul Giurgiu | 12 luni | Străzile Liliacului, Blocurilor, Cazanului, Vâlcele, Conului, Ghiocelului, Negustori, Lamaitei, Amurgului, Zootehniei - Sat Novaci, oraș Mihăilești | Reducerea poluării aerului prin reducerea emisiilor de noxe | cca1500 loc | 4.72 km, 40.000 mp |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.33 |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Adunații Copăceni | Îmbunătățire drumuri de interes local în comuna Adunații Copăceni, jud. Giurgiu Etapa I | 2015-2017 | Adunații Copăceni | Reducerea poluării aerului , a emisiilor de noxe, prin modernizarea căilor rutiere | 7000 loc | 9,057 km drum |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.33 | 23156,488 mii lei , din care Etapa I 10031,493 mii lei | 100,000 mii lei | 9931,493 mii lei |  |  |  | Propunere | SF Adr. Prim. Adunații Copăceni nr. 2288/30.03.2015 și email din 09.07.2015 |
|  | Primăria Băneasa | Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în comuna Băneasa, jud. Giurgiu. |  | Comuna Băneasa, jud. Giurgiu. | Reducerea poluării aerului , a emisiilor de noxe, prin modernizarea căilor rutiere |  |  |  |  | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.33 |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Bolintin Deal | Modernizare prin asfaltare străzi în comuna Bolintin Deal cu satele aferente Bolintin Deal și Mihai Vodă. |  | Comuna Bolintin Deal cu satele aferente Bolintin Deal și Mihai Vodă. | Reducerea poluării aerului , a emisiilor de noxe, prin modernizarea căilor rutiere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Bucșani | Reabilitare drum comunal DC 191 localitatea Bucșani, jud. Giurgiu. |  | Sate Angheleşti, Vadu – Lat, Obedeni Com. Bucșani | Reducerea poluării aerului , a emisiilor de noxe, prin modernizarea căilor rutiere | 6648 loc | 4,600 km |  |  | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.33 |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Bulbucata | Modernizare drumuri de interes local în comuna Bulbucata, județul Giurgiu - comuna Bulbucata, satele Teișori, Făcău și Coteni, județul Giurgiu. |  |  | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 5049 loc |  |  |  | PLAM rev (3) , act nr. 4.1.1.1.33 |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Colibași | Îmbunătățirea calității vieții prin realizarea de piste noi de biciclete în comuna Colibași |  | Com. Colibași | Protecția calității aerului prin asigurarea transportului ecologic | 3426 loc | 10,1174 km |  | Programul AFM de realizare a pistelor pentru biciclişti | PLAM rev (3) , act nr. 4.1.1.1.33 | 2234,39383 mii lei | 734,393 mii lei | 1500 mii lei |  |  |  | Propunere | SF Adr. prim Colibași nr.5339/16.07.2015 |
|  | Primăria Colibași | Modernizare drumuri de interes local –strada Digului - comuna Colibași, județul Giurgiu |  | Com. Colibași | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 3426 loc | Lg= 270 m |  | Bugetul local | PLAM rev (3) , act nr. 4.1.1.1.33 | 177,465 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. prim Colibași nr.5339/16.07.2015 |
|  | Primăria Comana | Îmbunătățirea traficului rural și dezvoltarea turismului prin crearea de piste pentru biciclete în satul Vlad Țepeș, comuna Comana, județul Giurgiu |  | Sat Vlad Țepeș, com. Comana | Protecția calității aerului prin crearea condițiilor de ciclism în com. Comana și dezvoltarea turismului ecologic | 1694 loc | 9 km |  | Fondul pentru Mediu - Programul de realizare a pistelor pentru biciclişti |  | 2516,077 mii lei |  | 2516,077 mii lei |  |  | 2516,077 mii lei | Propunere | Acord de mediu-Etapa de încadrare Adr Prim Comana nr. 4748/25.06.2015 |
|  | Primăria Comana | Dezvoltarea rurală a drumurilor pietonale de interes local în localitatea Budeni, com. Comana, jud. Giurgiu |  | Sat Budeni, com. Comana | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale și dezvoltarea spațiului pietonal | 908 loc | 7 km |  |  | PLAM rev (3) , act nr. 4.1.1.1.33 | 727,83402 mii lei | 194,578 mii lei |  | 533,256 mii lei |  |  | Propunere | Acord de mediu-Etapa de încadrare Adr Prim Comana nr. 4748/25.06.2015 |
|  | Primăria Daia | Modernizări/ reabilitări de drumuri | 2014-2015 | Com. Daia | Reducerea poluării aerului , a emisiilor de noxe, prin modernizarea căilor rutiere | 2770 loc | 1,82 km | Lucrări de terasamente,fundație drum, îmbrăcăminte asfaltică, șanțuri și podețe | Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală | PLAM rev (3) , act nr. 4.1.1.1.33 | 1061,330 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | SF Adr. Prim. Daia nr. 3841/07.07.2015 |
|  | Primăria Daia | Modernizare drum local în localitatea Daia | 2014-2015 | Com. Daia | Reducerea poluării aerului , a emisiilor de noxe, prin modernizarea căilor rutiere | 2770 loc | 0,57 km km |  | Fluidizarea traficului, reducerea timpului de călătorie și de traversare a localității în condiții de siguranță |  | 1.182,52 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | SF, PT Adr. Prim. Daia nr. 3841/07.07.2015 |
|  | Primăria Floreşti-Stoeneşti | Modernizare străzi de interes local în comuna Floreşti - Stoeneşti, judeţul Giurgiu |  | Com.Floreşti - Stoeneşti | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 8752 loc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere |  |
|  | Primăria Floreşti-Stoeneşti | Modernizare strada Legănari, comuna Floreşti-Stoeneşti |  | Com.Floreşti - Stoeneşti | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 8752 loc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere |  |
|  | Primăria Găiseni | Modernizare drumuri de interes local Cărpenișu – Podu Popa Nae în comuna Găiseni, județul Giurgiu, comuna Găiseni, satele Podu Popa Nae și Cărpenișu, jud. Giurgiu |  | Com. Găiseni, satele Podu Popa Nae și Cărpenișu. | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 5500 loc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere |  |
|  | Primăria Găiseni | Modernizare drumuri de interes local în comuna Găiseni, satul Găiseni și satul Căscioarele, jud Giurgiu. |  | Com. Găiseni, satul Găiseni și satul Căscioarele | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 5500 loc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere |  |
|  | Primăria Ghimpați | Modernizare drumuri de interes local în comuna Ghimpați, sat Valea Plopilor, jud. Giurgiu |  | Com. Ghimpați, sat Valea Plopilor, jud. Giurgiu | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 6064 loc | 4,29 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) , act nr. 4.1.1.1.33 | 3159,633 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Email Prim Ghimpați din 30 iulie 2015 SF Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Ghimpați | Modernizare drumuri de interes local sat Crovu, sat Ghimpaţi, sat Naipu, comuna Ghimpaţi, județul Giurgiu |  | Sat Crovu, sat Ghimpaţi, sat Naipu, com. Ghimpaţi | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 6064 loc | 16,194 km |  |  | PLAM rev (3) , act nr. 4.1.1.1.33 | 13,671,922 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Email Prim Ghimpați din 30 iulie 2015 SF Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Greaca | Asfaltare străzi comunale în comuna Greaca, judeţul Giurgiu |  | Com. Greaca | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 2543 loc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere |  |
|  | Primăria Greaca | Asfaltare străzi comunale în comuna Greaca, județul Giurgiu – comuna Greaca, satele Greaca, Zboiu, Puțu Greci, județul Giurgiu |  | Com. Greaca, satele Greaca, Zboiu, Puțu Greci | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 2543 loc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere |  |
|  | Primăria Herăști | Modernizare drumuri de interes local în comuna Herăști, jud Giurgiu |  | Com. Herăști | Reducerea poluării aerului , a emisiilor de noxe, prin modernizarea căilor rutiere | 2400 loc 800 gosp | 1,76 km |  |  | PLAM rev (3) , act nr. 4.1.1.1.33 | 1663,997 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. Prim. Herăști nr. 2689/03.07.2015 Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Iepurești | Modernizare străzi de interes local în sat Iepurești, comuna Iepurești, județul Giurgiu, în lungime de 7,1 km |  | Sat Iepurești, comuna Iepurești, județul Giurgiu |  |  | 7,1 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Ogrezeni | Modernizare sistem rutier în com. Ogrezeni -2 | 2014 | Ogrezeni, Hobaia, com. Ogrezeni | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 2900 loc | 2,620 km |  |  |  | 2.220 mii lei | 2.220 mii lei |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Putineiu | Modernizare drumuri de interes local în satele Putineiu, Hodivoaia, Vieru, comuna Putineiu, jud. Giurgiu |  | Sate Putineiu, Hodivoaia, Vieru, com. Putineiu | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 5049 loc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Prundu | Modernizare drumuri de interes local în sat Prundu, comuna Prundu, judeţul Giurgiu |  | Sat Prundu, com. Prundu | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 4.386 loc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere |  |
|  | Primăria Prundu | Modernizare drumuri de interes local str. Flămânzeni şi str. Linia Mică în sat Prundu, comuna Prundu, județul Giurgiu |  | Sr. Flămânzeni şi str. Linia Mică în sat Prundu, com. Prundu | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 4.386 loc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere |  |
|  | Primăria Prundu | Modernizare drumuri de interes local în sat Prundu şi sat Puieni, comuna Prundu, judeţul Giurgiu |  | Sat Prundu şi sat Puieni, com. Prundu | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 4.386 loc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere |  |
|  | Primăria Răsuceni | Reabilitare drumuri de interes local în comuna Răsuceni, județul Giurgiu – Com. Răsuceni. |  | Com. Răsuceni | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 2.652 loc | 11,31 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.33 | 13142,181 mii lei | 635,504 mii lei | 12506,677 mii lei |  |  |  | Propunere | Acord de mediu-Etapa de încadrare Adr Prim Răsuceni nr. 2242/22.07.2015 PT predat |
|  | Primăria Roata de Jos | Modernizare drumuri de interes local în comuna Roata de Jos, judeţul Giurgiu |  | Sat Roata de Jos | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale |  |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.33 | 13208,914 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. Prim Roata de Jos: nr. 1521/27.07.2015 Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Schitu | Modernizare străzi de interes local în comuna Schitu, satele Bila şi Cămineasca, judeţul Giurgiu |  | Com. Schitu, sate Bila şi Cămineasca | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 1918 loc |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.1.33 | 92 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Email prim Schitu din 27.07.2015: PT Acord de mediu – etapa de încadrare |
|  | Primăria Slobozia | Modernizare drumuri de interes local în comuna Slobozia |  | Com. Slobozia | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 5089 loc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere |  |
|  | Primăria Stăneşti | Modernizare drumuri de interes local în comuna Stăneşti – satele Stăneşti, Onceşti, Bălanu, Ghizdaru |  | Com. Stăneşti, sate Stăneşti, Onceşti, Bălanu, Ghizdaru | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale |  | 11,565 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act nr.. 4.1.1.1.33 | 9225,290043 mii lei | 1830,096301 mii lei | 7395,193742 mii lei |  |  |  | Propunere | Adr. Prim Stănești nr. 4018/27.07.2015 Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Stăneşti | Modernizare drum comunal DC 118, comuna Stăneşti, județul Giurgiu, comuna Stăneşti, satele Stăneşti, Ghizdaru, jud. Giurgiu |  | Com. Stăneşti, sate Stăneşti, Ghizdaru | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale |  | 2,6 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act nr.. 4.1.1.1.33 | 2578,935 mii lei | 41,761 mii lei | 2537,174 mii lei |  |  |  | Propunere | Adr. Prim Stănești nr. 4018/27.07.2015 Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Ulmi | Modernizare străzi de interes local în comuna Ulmi, jud. Giurgiu |  | Com. Ulmi | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale |  |  |  |  | PLAM rev (3), act nr.. 4.1.1.1.33 |  |  | 9730,948 mii lei |  |  |  | Propunere | Acord de mediu-Etapa de încadrare Email. Prim Ulmi din 13.07.2015 |
|  | Primăria Valea Dragului | Modernizare drumuri de interes local, comuna Valea Dragului, jud. Giurgiu, comuna Valea Dragului, jud. Giurgiu |  | Com. Valea Dragului | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere |  |
|  | Primăria Vărăști | Modernizare drumuri de interes local în comuna Vărăști, județul Giurgiu |  | Comuna Vărăști, sat Vărăști și sat Dobreni | Reducerea poluării aerului , a emisiilor de noxe, prin modernizarea căilor rutiere | 6088 loc | 10,25 km | Îmbrăcare străzi | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act nr.. 4.1.1.1.33 | 9099,963 mii lei | 196,577 mii lei | 8903, 386 mii lei |  |  |  | Propunere | Adr.Prim. Vărăști nr. 4509/08.07.2015 |
| SPAȚII VERZI |
|  | Primăria Prundu | Construire alei pietonale și amenajare spații verzi în localitatea Prundu, județul Giurgiu |  | Com. Prundu | Îmbunătăţirea calităţii aerului prin reţinerea prafului şi diminuarea zgomotului. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere |  |
| PROTECȚIA CALITĂȚII APEI |
| ALIMENTĂRI ȘI CANALIZĂRI |
|  | Primăria Comana | Extindere alimentare cu apă și canalizare în sistem centralizat , sat Vlad Țepeș, comuna Comana, județul Giurgiu |  | Sat Vlad Țepeș, com. .Comana | Asigurarea necesarului de apă potabilă și protecția apelor subterane și de suprafață și a solului prin colectarea apelor uzate menajere în comuna Comana | 1970 loc | 10 km |  |  |  | 4.070, 720 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. Prim. Comana nr. 4748/25.06.2015 |
| ALIMENTĂRI CU APĂ |
|  | Primăria Bolintin Vale | Sistem de alimentare cu apă în localitățile Malu Spart, Suseni , Crivina | 2016 | localitățile Malu Spart, Suseni, Crivina | Asigurarea necesarului de apă potabilă | 4000 loc |  |  |  |  | 19780,266 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere |  |
|  | Primăria Adunaţii Copăceni | Extindere rețea de alimentare cu apă în com. Adunaţii Copăceni, judeţul Giurgiu | 2015-2016 | Com Adunaţii Copăceni | Asigurarea necesarului de apă potabilă | 178 loc | 10,14 km rețea |  |  |  | 4407,226 mii lei, inclusiv TVA |  |  |  |  |  | Propunere | SF Adr. Prim. Adunații Copăceni nr. 2288/30.03.2015 și email din 09.07.2015 |
|  | Primăria Bucșani | Extinderea rețelei de alimentare cu apă în comuna Bucșani în satele: Obedeni, Uiești, Goleasca, Anghelești, jud. Giurgiu. |  | Com Bucșani în satele: Obedeni, Uiești, Goleasca, Anghelești | Asigurarea necesarului de apă potabilă | 6648 loc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere |  |
|  | Primăria Bulbucata | Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Bulbucata, județul Giurgiu - comuna Bulbucata, satele Teișori și Făcău, județul Giurgiu. |  | Com. Bulbucata, satele Teișori și Făcău | Asigurarea necesarului de apă potabilă |  |  |  |  | PLAM rev (3) , act nr. 2.2.1.1.13 |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu – etapa de încadrare |
|  | Primăria Crevedia Mare | Extindere rețea apă potabilă satele Crevedia Mare Și Crevedia Mică, Comuna Crevedia Mare, județul Giurgiu, com. Crevedia Mare, Satele Crevedia Mare și Crevedia Mică, jud. Giurgiu |  | Com Crevedia Mare sate Crevedia Mare și Crevedia Mică | Asigurarea necesarului de apă potabilă | 1300 loc | 12,3 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) , act nr. 2.2.1.1.13 | 5360 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Fax Prim Crevedia Mare din 07.07.2015 Acord de mediu – etapa de încadrare |
|  | Primăria Colibași | Stație de tratare apă în comuna Colibași, județul Giurgiu |  | Comuna Colibași | Îmbunătățirea calității apei potabile |  | Instalație de clorinare, rezervor de înmagazinare, instalație de tratare cu filtre |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) , act nr. 2.2.1.1.13 | 441,838 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | SF Adr. prim Colibași nr.5339/16.07.2015 |
|  | Primăria Florești -Stoenești | Alimentare cu apă în satul Florești, com. Florești-Stoenești, jud. Giurgiu |  | Sat Florești com. Florești Stoenești, jud. Giurgiu | Asigurarea necesarului de apă potabilă | 4500 loc |  |  | OUG 28/2013, |  | 6762,749 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr.Prim. Florești Stoenești - nr. 077/20.02.2015: PT |
|  | Primăria Florești -Stoenești | Alimentare cu apă în satele Palanca și Stoenești, com. Florești-Stoenești, jud. Giurgiu |  | Sate Palanca și Stoenești, com. Florești Stoenești, jud. Giurgiu | Asigurarea necesarului de apă potabilă | 4528 loc |  |  | OUG 28/2013, |  | 7343,664 mii leii |  |  |  |  |  | Propunere | Adr.Prim. Florești Stoenești - nr. 077/20.02.2015: PT |
|  | Primăria Frătești | Extindere rețea de alimentare cu apă în sat Cetatea și cătun Bălănoaia, comuna Frăteşti | 2014 | Sat Cetatea și cătun Bălănoaia, com. Frăteşti | Asigurarea necesarului de apă potabilă în comuna Frăteşti, | 700 loc | 15 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere |  |
|  | Primăria Ghimpați | Sistem alimentare cu apă, sat Valea Plopilor, comuna Ghimpați, județul Giurgiu. |  | sat Valea Plopilor, com. Ghimpați | Asigurarea necesarului de apă potabilă | 800 loc | 6,7 km |  |  | PLAM rev (3) , act nr. 2.2.1.1.13 | 2063,57 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Email Prim. Ghimpați din 30.07.2015 Acord de mediu – etapa de încadrare |
|  | Primăria Gogoșari | Alimentare cu apă în satul Izvoru | 2015-2017 | Sat Izvoru, Com. Gogoșari | Satisfacerea necesarului de apă potabilă | 1300 loc | 8,5 km |  | HG 28/2013 | PLAM rev (3) , act nr. 2.2.1.1.13 | 5000 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr Prim. Gogoşari nr. 3171/02.07.2015 |
|  | Primăria Herăști | Prima înființare a sistemului de alimentare cu apă potabilă | 24 luni | Com Herăști | Satisfacerea necesarului de apă potabilă | 2400 loc 800 gosp. | 2 puțuri forate Stație de pompare Stație de tratare a apei Rezervor de înmagazinare Rețea de distribuție Subtraversări drum județean | Pregătire și elaborare proiect Realizare lucrări Gestionare și monitorizare proiect | PNDR 2014-2020 |  | 3000 mii lei |  | 3000 mii lei |  |  |  | Propunere | Adr. Prim. Herăști nr. 2689/03.07.2015 |
|  | Primăria Roata de Jos | Construire sistem de alimentare cu apă în satele Roata de Jos, Sadina și Roata Mică |  |  | Satisfacerea necesarului de apă potabilă | 4400 loc | 16,18 km rețea distribuție apă potabilă, gospodărie de apă, 3 foraje, 1 rezervor |  | HG 28/2013 | PLAM rev (3) , act nr. 2.2.1.1.13 | 10412,89 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. Prim Roata de Jos: nr. 1521/27.07.2015 |
|  | Primăria Săbăreni | Alimentare cu apă potabilă în com. Săbăreni | 2013-2016 | Com . Săbăreni | Satisfacerea necesarului de apă potabilă | 2573 loc | Puțuri forate la mare adâncime 15 km rețele |  |  |  | 1000 mii euro |  |  |  |  |  | Propunere | Urmează realizare SF. Actualmente - ridicare topografică Adr. Prim. Săbăreni nr.184425.06.2015 |
|  | Primăria Vărăști | Extinderea rețelei de alimentare cu apă în com. Vărăști județul Giurgiu |  | Com. Vărăști, sat Dobreni | Satisfacerea necesarului de apă potabilă în Com. Vărăști | 6088 loc | 15,006 km |  | PNDL | PLAM rev (3) , act nr. 2.2.1.1.13 | 9996,00 mii lei | 384,412 mii lei | 9611,588 mii lei |  |  |  | Propunere | Adr.Prim. Vărăști nr. 824/26.02.2015 |
| CANALIZAREA ȘI TRATAREA APELOR UZATE MENAJERE |
|  | Primăria Adunații Copăceni | Înființarea rețelei publice de apă uzată în comuna Adunații Copăceni | 2015-2018 | Adunații Copăceni, jud. Giurgiu | Protecția apelor subterane și de suprafață, respectiv a solului, prin colectarea și epurarea apelor uzate menajere | 7000 loc | 8,690 km rețea canalizare |  |  | PLAM rev (3) , act nr 1.3.1.1.12 | 27627,52 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | SF Adr. Prim. Adunații Copăceni nr. 2288/30.03.2015 |
|  | Primăria Bolintin Vale | Realizare canalizare în satele Malu Spart, Suseni și Crivina | 3 ani | Sate Malu Spart, Suseni și Crivina | Protecția apelor subterane și de suprafață, respectiv a solului, prin colectarea și epurarea apelor uzate menajere | 7000 loc | 18 km rețea canalizare |  |  |  | 20000 mii lei | 400 mii lei | 2909 mii lei | 17.000 mii lei |  |  | Propunere |  |
|  | Primăria Buturugeni | Înființarea rețelei publice de apă uzată (canalizare și stație epurare) în comuna Buturugeni | 2014 | Com. Buturugeni | Protecția apelor subterane și de suprafață, respectiv a solului, prin colectarea și epurarea apelor uzate menajere | 3981 loc | 26 km |  |  |  | 11159,163 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere |  |
|  | Primăria Colibași | Sistem centralizat de canalizare +stație de epurare în comuna Colibași |  | Com. Colibași | Protecția apelor subterane și de suprafață, respectiv a solului, prin colectarea și epurarea apelor uzate menajere | 3426 loc | 28,177 km rețele, 6 stații de pompare |  | OUG 28/2013 | PNAPM, cod GL2AR3P113 | 25345,36 mii lei | 5 mii lei | 25340,360 mii lei |  |  |  | Propunere | SF Adr. prim Colibași nr.5339/16.07.2015 |
|  | Primăria Comana | Rețele de canalizare și stație de epurare în satele Grădiștea și Falaștoaca, com. Comana, jud. Giurgiu |  | sate Grădiștea și Falaștoaca, com. Comana | Protecția apelor subterane și de suprafață, respectiv a solului, prin colectarea și epurarea apelor uzate menajere | 2432 loc | 20 km |  |  |  | 11.710,375 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. Prim Comana nr. 4748/25.06.2015 |
|  | Primăria Daia | Prima rețea publică de canalizare (colectoare și stație de epurare satele Daia și Plopșoru) în comuna Daia județul Giurgiu și înființare drum comunal în satul Plopșoru, comuna Daia, jud. Giurgiu pentru facilitar+ea accesului la DN 41 | 2013-2015 | Com. Daia | Protecția apelor subterane și de suprafață, respectiv a solului, prin colectarea și epurarea apelor uzate menajere, precum și protecția calității aerului prin reducerea noxelor și a particulelor de praf | 2770 loc |  |  | Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală |  | 8938,670 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | SF Adr. Prim. Daia nr. 3841/07.07.2015 |
|  | Primăria Frătești | Stație de epurare și canalizare | 2014 | Com. Frătești | Protecția apelor subterane și de suprafață, respectiv a solului, prin colectarea și epurarea apelor uzate menajere | 5041 loc |  |  |  |  | 116.192,603 mii lei |  | 5.680,103 mii lei | 110512,500 mii lei |  |  | Propunere |  |
|  | Primăria Gogoșari | Canalizare menajeră în comuna Gogoșari | 2014-2015 | Sat Izvoru, com. Gogoșari | Protecția calității apelor subterane și de suprafață și a solului prin colectarea și epurarea apelor uzate menajere | 1700 loc | 8,5 km 1 stație de epurare |  | HG 28/2013 |  | 9000 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr Prim. Gogoşari nr. 3171/02.07.2015 |
|  | Primăria Gostinarii | Înfiinţarea rețelei publice de apă uzată | 2014 | Com Gostinarii | Protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate menajere |  | 7 km reţea Staţie de epurare |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere | Solicitare la MDRT pentru includerea în PNDL |
|  | Primăria Herăști | Prima înființare a sistemului de canalizare apă uzată menajeră | 36 luni | Com Herăști | Protecția calității apelor subterane și de suprafață și a solului prin colectarea și epurarea apelor uzate menajere | 2400 loc 800 gosp. | 1 stație de epurare biologică 2 stații pompare ape uzate Rețea principală și secundară de colectare Cămine de vizitare Subtraversări de drumuri | Pregătire și elaborare proiect Realizare lucrări Gestionare și monitorizare proiect | PNDR |  | 6000 mii lei |  | 2000 mii lei | 4000 mii lei |  |  | Propunere | Adr. Prim. Herăști nr. 2689/03.07.2015 |
|  | Primăria Izvoarele | Canalizare și stație de epurare în satele Izvoarele și Chiriacu |  | Sate Izvoarele și Chiriacu | Protecția calității apelor subterane și de suprafață și a solului prin colectarea și epurarea apelor uzate menajere | 2677 loc | 11,654 km rețea |  |  |  | 19360 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. Prim Izvoarele nr. 1124/06.03.2015 |
|  | Primăria Izvoarele | Canalizare și stație de epurare în satul Valea Bujorului |  | Sat Valea Bujorului | Protecția calității apelor subterane și de suprafață și a solului prin colectarea și epurarea apelor uzate menajere | 524 loc | 7,496 km rețea |  |  |  | 6601,715 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. Prim Izvoarele nr. 1124/06.03.2015 |
|  | Primăria Joița | Înființare rețea publică de apă uzată menajeră (rețea de canalizare, inclusiv stații de epurare)în localitățile Joița și Bâcu, sate aparținătoare comunei Joița, jud. Giurgiu | 2016 | Comuna Joița, sate Joița și Bâcu | Protecția calității apelor subterane și de suprafață și a solului prin colectarea și epurarea apelor uzate menajere | 3810 loc | 40 km rețea |  | PNDL | PLAM rev (3) , act nr 1.3.1.1.12 | 100000 mii lei | 31000 mii lei |  |  |  |  | Propunere | Adr. Prim Joița nr. 3169/03.07.2015 Acord de mediu- Etapa de încadrare |
|  | Primăria Mihai Bravu | Canalizare apă în comuna Mihai Bravu | 3 ani | Com. Mihai Bravu | Protecția calității apelor subterane și de suprafață și a solului prin colectarea și epurarea apelor uzate menajere | 2400 loc | 18,6 km |  |  |  | 4111,169 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Email Mihai Bravu din 23.02.2015 |
|  | Primăria Roata de Jos | Construire sistem de canalizare menajeră în satele Roata de Jos, Sadina și Roata Mică |  |  | Protecția calității apelor subterane și de suprafață și a solului prin colectarea și epurarea apelor uzate menajere | 4400 loc | 16,18 km Stație de pompare, Stație vacuum |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) act. nr. 1.3.1.1.12 | 13001,39 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. Prim Roata de Jos: nr. 1521/27.07.2015 |
|  | Primăria Săbăreni | Canalizare de ape menajere în com. Săbăreni, jud. Giurgiu | 2013-2016 | Com . Săbăreni | Protecția calității apelor subterane și de suprafață și a solului prin colectarea apelor uzate menajere | 2573 loc | 15 km |  |  |  | 1000 mii euro |  |  |  |  |  | Propunere | Urmează realizare SF. Actualmente - ridicare topografică Adr. Prim. Săbăreni nr.1844/25.06.2015 |
|  | Primăria Săbăreni | Stație de epurare a apelor uzate menajere în com. Săbăreni | 2013-2016 | Com . Săbăreni | Protecția calității apelor subterane și de suprafață și a solului prin epurarea apelor uzate menajere | 2573 loc | 0,5 ha |  |  |  | 1000 mii euro |  |  |  |  |  | Propunere | Urmează realizare SF. Actualmente - ridicare topografică Adr. Prim. Săbăreni nr.1844/25.06.2015 |
|  | Primăria Vânătorii Mici | Colectare și epurare ape uzate menajere în satele Izvoru și Vânătorii Mici | 2015 | Sate Izvoru și Vânătorii Mici, com. Vânătorii Mici | Protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate menajere | 1714 loc | 12,7 km reţea 2 staţii de epurare |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (3) act. nr. 1.3.1.1.12 | 3500 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Email Prim. Vânătorii Mici din 28.07.2015 |
| PROTECŢIA ÎMPOTRIVA CALAMITĂȚILOR NATURALE |
|  | AN Apele Române ABAAV –jud. Giurgiu | Amenajare râu Argeş pe sectorul Bj. Ogrezeni - Bj Mihăilești pentru stabilizare talveg și reabilitare Argeș – Ilfovăț, jud. Giurgiu | 48 de luni de la încheierea contractului de execuție | Ogrezeni, Mihăilești | Apărare împotriva inundațiilor | Bol. Vale – 11953 loc, Ogrezeni 4958 loc Grădinari 3354 loc Buturugeni 4005 loc | Suprafețe domeniu public aflate în administr. AN “Apele Romane” Amenajare albie 11 praguri transversale de corecție a talvegului 6,2 km consolidări de mal | Lucrări de: Consolidare maluri Praguri de fund Reabilitare priză |  | Anulat din PLAM rev 3, act. nr. 7.1.1.1.7 din lipsă de fonduri | 49.665 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Urmează aplicație la finanțare pe POIM Adr. SGA nr. 6838/24.07.2015 |
|  | AN Apele Române ABAAV –jud. Giurgiu | Regularizare râu Glavacioc și râu Milcovăț în zona loc. Letca Nouă și Ghimpați - jud. Giurgiu | 48 de luni de la încheierea contractului de execuție | Com. Letca Nouă și Ghimpați | Apărare împotriva inundațiilor | Cca 6000 loc. | Suprafețe domeniu public aflate în administr. AN “Apele Romane” 10,6 km apărări de mal | Lucrări de: Apărări de mal Îndiguiri |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. SGA nr. 6838/24.07.2015 |
|  | Administrația Zonei Libere Giurgiu | Reabilitarea digurilor de apărare la Dunăre, aflate în administrarea SC AZL Giurgiu SA |  | Zona Liberă, Mun. Giurgiu | Apărare împotriva inundațiilor | Aprox 7000 loc. |  |  |  |  | 9.932,400 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere |  |
|  | Administrația Zonei Libere Giurgiu | Revizuire, completare și modernizare rețele de ape pluviale, ape uzate menajere și rețea exterioară de apă pentru incendiu aflate în incinta Zonei Libere Giurgiu |  | Zona Liberă, Mun. Giurgiu | Protecția mediului prin direcționarea corectă a apelor pluviale și uzate menajere; Protecția mediului în caz de incendiu | Aprox 1000 loc |  |  |  |  | 9,703, 350 mii lei | 2911,005 mii lei |  | 6792,345 mii lei |  |  | Propunere |  |
|  | MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII C.N. ADMINISTRAŢIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANŢA | Amenajarea Râurilor Argeş şi Dâmboviţa pentru navigaţie şi alte folosinţe, jud. Călărași, Giurgiu și Ilfov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Primăria mun. Giurgiu | Construcție hidrotehnică – regularizare Canal Cama, mun. Giurgiu, Canalul Plantelor, f.n., jud. Giurgiu |  | Mun. Giurgiu, Canalul Plantelor, f.n., jud. Giurgiu | Apărare împotriva inundațiilor | Aprox 10000 loc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu –etapa de încadrare |
| EDUCAȚIE ECOLOGICĂ ȘI FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI |
|  | SC PROMEDIU DUNAREAN SRL/ SC PARCUL TEHNOLOGIC INDUSTRIAL GIURGIU NORD SA Giurgiu | Procedeu de construcție a unor materiale de construcție de tip cărămizi și tencuieli | 2016-2017 | PTIGN , mun. Giurgiu | Valorificarea nămolului din stația de preepurare și îmbunătățire management de mediu | 7 agenți economici textili | Valorificate max 24 tone namol/ lună | Valorificare deșeuri prin inertizare și obținere materiale de construcții pentru uz intern în cadrul PTIGN | POC 2014-2020 | 1000 mii lei |  |  |  |  |  |  | Propunere |  |

DIRECTOR EXECUTIV,

Jur. Ioana POPESCU                                                                                                               ȘEF SERVICIU CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU,

Ec. Daniela NEAGU

Întocmit, Consilier DDPP,

Ing. Niculina LUNGU